RDOŚ-Gd-WOC.261.16.2024.MaK.1

Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Konserwacja rur przelewowych na cieku, w otulinie rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie”

W ramach zadania należy wykonać „konserwację” 3 rur przelewowych tj. dwóch rur przelewowych zamontowanych w 2023 roku oraz z  jednej rury przelewowej zamontowanej na dawnej tamie bobrowej na cieku przy zachodniej granicy rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie”. W ramach konserwacji należy usunąć odpady roślinne i muł z 3 rur przelewowych i ich koszy oraz wzmocnić mocowanie 1 rury.

- Położenie

Rezerwat „Mechowiska Sulęczyńskie” położony jest w gminie Sulęczyno, w miejscowości Sulęczyno (Ryc.1). Przedmiotem ochrony rezerwatu jest torfowisko alkaliczne. Jest to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Polsce, z unikatową florą mszaków i roślin naczyniowych.

Rury przelewowe zlokalizowane są na cieku wypływającym z rezerwatu - działka ewid. 369 obręb Sulęczyno, gmina Sulęczyno (Ryc. 2).

Ryc. 1 Położenie rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie”.

Ryc. 2 Położenie zamontowanych rur przelewowych.

- Termin wykonania prac

- Prace wskazane w ust. 4 pkt 1 i 2  należy wykonać w terminie do dwóch tygodni od daty podpisania umowy.

Prace planowane są w miesiącach marzec-kwiecień 2024 r.

- Prace wskazane w  ust. 4 pkt 3 należy wykonać w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac opisanych w ust. 4 pkt 1 i 2.

- Zakres prac

W ramach zadania należy:

- Wzmocnić mocowanie pierwszej rury przelewowej (nr 1), która jest „wybrzuszona”.

Wszystkie zamontowane rury muszą być przytwierdzone stabilnie na całym swoim przebiegu. Najlepiej, gdyby w kilku miejscach połączone były sztywno z słupami drewnianymi, wkopanymi/wbitymi w dno rowu. Stabilizacja rury jest ważna ze względu na sprawne działanie całego układu. Rura powinna być zamontowana z niewielkim spadkiem.

Powyżej tamy, rura musi wystawać około 10 m wzdłuż rowu, a poniżej tamy około 6 m. U wlotu każdej rury znajduje się metalowy kosz, aby zapobiec zapychaniu rur przez gałęzie, liście i inne odpady. Kosz musi być zamontowany na rurze stabilnie, poprzez połączenie go z drewnianymi słupkami wbitymi w dno rowu. Należy zweryfikować umiejscowienie i stabilność kosza zamontowanego na rurze.

Poprawa mocowania rury nr 1 nie może naruszać nadbudowanej tamy bobrowej, gdyż obecny poziom zapewnia optymalne warunki poziomu wody dla mechowisk oraz dla bobrów, które nie budują nowych tam.

Ryc. 3 Schemat rury przelewowej zamontowanej w tamie bobrowej. schemat pochodzi z pracy Close T. J. 2003. Modifications to the Clemson pond leveler to facilitate brook trout passage. Minesota Department of Natural Resources Special Publication 158, 1-9 (ryc. zmieniona – przetłumaczono angielskie sformułowania).

- usunąć odpady roślinne i muł z 3 zamontowanych rur przelewowych i ich koszy.

- w okresie 3 miesięcy od daty wykonania prac, przynajmniej dwa razy w ciągu miesiąca skontrolować miejsca zamontowanych rur i w razie potrzeby usunąć elementy blokujące prawidłowy przepływ wody (np. naniesione przez bobry).

Po każdej kontroli Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zleceniodawcy informacji dotyczącej stanu miejsc montażu rur (3 miejsca) wraz z dokumentacją fotograficzną (min. jedna fotografia z jednego miejsca).

- Warunki wykonywania prac:

- Wykonawca w swoim zakresie zorganizuje materiały potrzebne do wykonania pracy (słupy);

- prace należy wykonać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych, bez używania ciężkiego sprzętu;

- przed przystąpieniem do prac, należy o tym poinformować RDOŚ w Gdańsku oraz Urząd Gminy w Sulęczynie;

- Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Ochrona środowiska powinna polegać na zabezpieczeniu przed:

- zanieczyszczeniem gleby i wody szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.

- przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych ochroną przyrodniczą.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych;

- Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych;

- uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

- Kontrola jakości robót

- Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego;

- przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac;

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania robót oraz terminach ich odbioru.

- Odbiór robót

Odbioru robót dokona Komisja złożona z upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – po zakończeniu działań wskazanych w ust. 4 pkt 1 i 2;

II etap – po zakończeniu działań wskazanych w ust. 1 pkt 3.

Po zakończeniu robót (każdego z etapów) zostaną sporządzone protokoły odbioru oraz protokoły potwierdzające bezusterkowe wykonanie zadania. Protokoły będą podpisane przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Podpisane przez obie Strony protokoły potwierdzające bezusterkowe wykonanie zadania będą podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę.

- Fotografie

Rura przelewowa nr 1 zamontowana w 2023 r. (3 fotografie):

Rura przelewowa nr 2 zamontowana w 2023 r. (2 fotografie):

Rura przelewowa nr 3 zamontowana na dawnej tamie bobrowej (najstarsza):