| Nazwa projektu uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Katarzyna Kacperczyk – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Weronika Byłeń, p.o. Naczelnika w Departamencie Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, e-mail: w.bylen@mz.gov.pl; tel. 882 358 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data sporządzenia 13.12.2024 r. Źródło: Upoważnienie ustawowe Art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.). Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: ID85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCENA SKUTKÓW REGULACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jaki problem jest rozwiązywany? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmiana programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”, zwanego dalej: „Programem” lub „Inwestycją”, związana jest z koniecznością aktualizacji: - harmonogramu finansowania Programu z poszczególnych źródeł w latach, spowodowaną niewydatkowaniem przewidzianych uchwałą nr 128 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus” (M.P. poz. 1060 oraz z 2022 r. poz. 1284) na lata 2023 i 2024 środków; - wartości miernika stopnia realizacji inwestycji w poszczególnych latach realizacji Programu. Przedmiotowe zmiany finansowania Programu z budżetu państwa wynikają z niewydatkowania w pełni środków w latach 2023–2024 oraz uwzględnienia niewydatkowanych środków w kolejnym roku realizacji inwestycji, tj. na 2025 r. – bez zmiany wysokości zaplanowanego łącznego dofinansowania zadania z budżetu państwa. Zmiany w zakresie kwot planowanych do wydatkowania w kolejnych latach Programu, wprowadzone przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwane dalej: „Inwestorem”, wynikają z przeprowadzonej analizy w zakresie wykonalności rzeczowej i finansowej poszczególnych zadań zawartych w Programie. W ramach ww. działań Inwestor zweryfikował możliwości realizacji zakresu rzeczowego zaplanowanego w poszczególnych latach, a tym samym możliwych do wydatkowania zaplanowanych w poszczególnych latach realizacji Programu środków z budżetu państwa (części 46 – Zdrowie). Zmiana formuły realizacji Inwestycji na „zaprojektuj-wybuduj-wyposaż”, w miejsce zakładanej pierwotnie formuły opartej na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie wyłonieniu wykonawców robót budowlanych dla poszczególnych zadań objętych Programem, stanowi główny powód przesunięcia części środków zaplanowanych do wydatkowania w 2024 r. Dodatkowo szereg odwołań wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej w ramach toczącego się postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji opóźnił znacząco założony w harmonogramie termin zakończenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy (postępowanie w toku), co bezpośrednio przekłada się również na możliwość rozpoczęcia przewidzianych pierwotnie na 2024 r. prac rozbiórkowo-demontażowych. W konsekwencji, po urealnieniu założeń w powyższym zakresie, Inwestor dokonał zmiany podziału środków z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, pomiędzy poszczególnymi latami realizacji programu w zakresie wskazanym powyżej. Zmiany w zakresie podziału środków budżetowych pomiędzy latami realizacji Programu powodują konieczność aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Zestawienia źródeł finansowania inwestycji, obejmujących następujące lata: - 2023 r. – kontynuacja realizacji rozpoczętego w 2022 r. etapu prac przygotowawczych i koncepcyjnych, obejmująca m.in.: - przeprowadzenie procesu inwentaryzacji obszaru inwestycji, - rozpoczęcie procesów uzyskania niezbędnych decyzji/opinii organów administracyjnych, w tym uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub równoważnej), - wykonanie opracowań koncepcyjnych; - 2024 r. kontynuacja realizacji rozpoczętego w 2023 r. etapu prac projektowych oraz prowadzenie procedur przetargowych, obejmujących m.in.: - zakończenie rozpoczętego w II połowie 2023 r. procesu projektowania obejmującego opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozszerzonego o koncepcję funkcjonalno-użytkowo-przestrzenną, koncepcję architektoniczną i instalacyjną wielobranżową, - kontynuację rozpoczętych w 2023 r. procedur uzyskiwania niezbędnych decyzji/opinii organów administracyjnych, - prowadzenie procedur przetargowych na wybór Generalnego Wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego; - 2025 r. – kontynuacja realizacji rozpoczętego w 2024 r. etapu prac projektowych oraz rozpoczęcie etapu wykonawczego, obejmujących m.in.: - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie fazy wykonawczej inwestycji, tj. rozpoczęcie realizacji prac budowlanych, w początkowej fazie obejmujących przygotowanie terenu budowy oraz wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych, - sprawowanie przez właściwe, wyznaczone do tego celu podmioty zewnętrzne, procedur w zakresie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego, nad prawidłowością realizacji robót budowlano-instalacyjnych. Harmonogram realizacji Programu w 2026 r. pozostaje bez zmian. Zmiana finansowania w latach oraz opóźnienia w realizacji prac względem założonego harmonogramu powodują zmianę miernika stopnia realizacji inwestycji w poszczególnych latach. Powyższe zmiany są ujęte w projektowanej uchwale oraz w programie wieloletnim, stanowiącym załącznik do uchwały. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niezbędna jest aktualizacja harmonogramu finansowania w poszczególnych latach w zakresie aktualizacji finansowania ze środków budżetu państwa (bez zmiany łącznej wysokości dofinansowania zadania 529 881 tys. zł) w: - 2022 r. – 91 tys. zł (bez zmian), - 2023 r. – 1 716 tys. zł (aktualnie 3 985 tys. zł – zmniejszenie o 2 269 tys. zł), - 2024 r. – 2 069 tys. zł (aktualnie 45 478 tys. zł – zmniejszenie o 43 409 tys. zł), - 2025 r. – 255 745 tys. zł (aktualnie 210 067 tys. zł – zwiększenie o 45 678 tys. zł), - 2026 r. – 270 260 tys. zł (bez zmian). Finansowanie ze środków własnych Inwestora (w łącznej wysokości, tj. 17 929 tys. zł) nie ulega zmianie i przedstawia się następująco: - 2022 r. – 0 zł (bez zmian), - 2023 r. – 0 zł (bez zmian), - 2024 r. – 0 zł (bez zmian), - 2025 r. – 3 486 tys. zł (bez zmian), - 2026 r. – 14 443 tys. zł (bez zmian). Proponowane przez Inwestora zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Wprowadzenie powyższych zmian ma na celu zapewnienie właściwej realizacji Programu oraz osiągnięcie zamierzonych efektów w postaci rozwoju i doskonalenia systemu opieki zdrowotnej m.in. przez: - zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotu, co ma bezpośrednie przełożenie na usprawnienie systemu ochrony zdrowia, m.in. przez konsolidację funkcji medycznych w zakresie transplantologii – utworzenie skonsolidowanego Centrum Transplantacyjnego; - poprawę jakości i dostępności do świadczeń w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia; - poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego populacji zamieszkującej obszar oddziaływania Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (nie tylko w województwie mazowieckim, ale w całym kraju); - zmniejszenie liczby zgonów, w tym w szczególności zgonów w związku z realizacją zabiegów, w szczególności kompleksowych z uwzględnieniem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznego finansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (bez angażowania finansowania prywatnego); - zwiększenie dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, co pozwoli na zachowanie lub utrzymanie aktywności zawodowej; - podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawidłowego funkcjonowania systemu opieki, w tym kompleksowej i koordynowanej; - skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów: - szacuje się, że obniżenie liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych o 1% zmniejszy koszty leczenia o ok. 7–10%. Zakładając na bezpiecznym poziomie spadek wskazanego zjawiska o 1%, koszty w przeliczeniu na jednego pacjenta to ok. 9 tys. zł, zatem roczne koszty leczenia w Szpitalu pacjentów zabiegowych, bo tacy pacjenci głównie ulegają zakażeniom, spadną o ok. 300 tys. zł rocznie; - minimalizację przedłużonych hospitalizacji związanych ze stanem zdrowia, w tym powikłaniami – średnio wydłużenie pobytu wynosi ok. 7–10 dni, zatem przy założeniu, że koszt osobodnia wynosi średnio 300 zł, to minimalizacja takich przypadków w przeliczeniu na jednego pacjenta sięgać może nawet 3 tys. zł; - minimalizację reoperacji i związanego z tym pobytu w Szpitalu m.in. głównie w związku ze znaczącym poszerzeniem metod diagnostyczno-terapeutycznych – szacunkowo jeden przypadek – można skalkulować na poziomie ok. 1500 zł, przy założeniu, że unikniętych zostanie minimum 200 tego typu przypadków rocznie, oszczędności wyniosą 300 tys. zł; - zwiększenie roli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) – w wyniku poprawy warunków bytowych, pacjenci szybciej powrócą do zdrowia i efektywnie można będzie przenieść ciężar opieki szpitalnej na AOS; - poprawę skuteczności diagnostyki i terapii (głównie zabiegowej) w Szpitalu i opieki w ramach AOS; - zwiększenie jakości działań w obszarze diagnostyki i terapii w zakresie intensywnej terapii oraz pacjentów poddawanych zabiegom na bloku operacyjnym; - podniesienie jakości opieki nad pacjentem i standardu obsługi; - stworzenie innowacyjnego i kompleksowego zaplecza klinicznego dla realizacji kształcenia kadry medycznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podmioty, na które oddziałuje projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa |  |  | Wielkość |  |  |  |  |  |  | Źródło danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oddziaływanie |  |  |  |  |  |
| minister właściwy do spraw zdrowia |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | nd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zmiana harmonogramu finansowania ze środków budżetu państwa |  |  |  |  |  |
| Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | nd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zmiana harmonogramu finansowania ze środków budżetu państwa |  |  |  |  |  |
| - Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. Z uwagi na materię projektowanej uchwały – nie ma potrzeby jej przesyłania do konsultacji publicznych oraz do opinii partnerów społecznych. Projekt uchwały jest procedowany, na podstawie § 61 ust. 5 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2024 r. poz. 806), z pominięciem etapu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Odstąpienie od procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania przedmiotowego projektu wynika z konieczności dostosowania zapisów uchwały do harmonogramu realizacji inwestycji oraz do procedowanej ustawy budżetowej na rok 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na sektor finansów publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 2024 r. |  |  | 1 2025 r. | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | Łącznie (0-10) |  |
| Dochody ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem |  |  |  | -43,41 |  |  | 45,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |
| budżet państwa |  |  |  | -43,41 |  |  | 45,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo ogółem |  |  |  | 43,41 |  |  | -45,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,27 |  |
| budżet państwa |  |  |  | 43,41 |  |  | -45,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,27 |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania |  | - budżet państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia: część 46 – Zdrowie 529 881 tys. zł; Środki z budżetu państwa w poszczególnych latach mieszczą się w ramach corocznego limitu, bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. - środki własne: 17 929 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń |  | W tabeli przedstawiającej skutki finansowe jako rok bazowy (0) przyjęto 2024 r. Harmonogram realizacji Programu i poziom wydaktów w 2026 r. pozostaje bez zmian. Skutki finansowe związane z realizacją Programu mieszczą się w ramach ustalenia zawartego w art. 131c ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.), w ramach corocznego limitu, bez możliwości ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. W celu zobrazowania wprowadzonych zmian w finansowaniu realizacji Programu w latach 2023 – 2025 przedstawiono zmiany w poniższej tabeli: Skutki wprowadzanych zmian. 2023 r.; 2024 r.; 2025 r.; Łącznie. Dochody ogółem. budżet państwa. JST. pozostałe jednostki (oddzielnie). Wydatki ogółem; -2,27; -43,41; 45,68; 0. budżet państwa; -2,27; -43,41; 45,68; 0. JST. pozostałe jednostki (oddzielnie) – środki własne. Saldo ogółem; 2,27; 43,41; - 45,68; 0. budżet państwa; 2,27; 43,41; - 45,68; 0. JST. pozostałe jednostki (oddzielnie). |
| - Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas w latach od wejścia w życie zmian |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Łącznie (0-10) |
| W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z …… r.) | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W ujęciu niepieniężnym | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  | Brak wpływu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  | Brak wpływu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  | Inwestycja wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój systemu opieki zdrowotnej zapewniając większą dostępność świadczeń oraz lepszy standard świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów. Projekt dokumentu, w kontekście wprowadzanych zmian, nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osoby niepełnosprawne, osoby starsze |  |  |  |  | Inwestycja wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój systemu opieki zdrowotnej zapewniając większą dostępność świadczeń oraz lepszy standard świadczeń opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Projekt dokumentu, w kontekście wprowadzanych zmian, nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niemierzalne | (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń |  | Nie dotyczy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak nie nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak nie nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentarz: Uchwała nie wprowadza dodatkowych obowiązków informacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na rynek pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy (nie zmienia się liczba personelu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na pozostałe obszary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe |  |  |  |  | demografia mienie państwowe inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | informatyzacja zdrowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omówienie wpływu |  | Realizacja Programu stworzy warunki do rozwoju nowoczesnego, racjonalnego, kompleksowego leczenia kształtowanego zmieniającymi się potrzebami epidemiologicznymi i demograficznymi kraju i regionu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakłada się, że uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, natomiast zakończenie realizacji Programu wieloletniego jest planowane na 2026 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowany efekt rzeczowy inwestycji to wybudowanie nowoczesnego obiektu szpitalnego i utworzenie w nim skonsolidowanego Centrum Transplantacyjnego, modernizacja Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS, oraz modernizacja infrastruktury objętej Programem (sieci, nawierzchnie asfaltowe, ciągi piesze i komunikacyjne) Zakładu Leczniczego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Miernikiem stopnia realizacji inwestycji jest udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, liczony narastająco w okresach rocznych z uwzględnieniem wagi prac: projektowych, budowlanych i wyposażenia. Obok bieżącego monitoringu, ewaluacja stopnia osiągnięcia wartości mierników stopnia realizacji inwestycji odbywa się w okresach rocznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |