| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA” (wnioskodawca – Minister Finansów, beneficjent - Ministerstwo Finansów). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w projektach, w których nie ma wydatków niekwalifikowalnych, wskaźniki nr 1 i 3 powinny przyjmować tożsame wartości. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu |
| 2 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie wykazano taki sam poziom środków wydatkowanych, jak i zaangażowanych. Uwzględniając, iż informacja o środkach zaangażowanych w projekcie obejmuje m.in.: - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia (w tym podpisane umowy); - wartość umów podpisanych; - wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom; - całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających wynagrodzenia i inne koszty związane z realizacją projektu), oraz wysokość „Kosztów zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)” wykazanych w opisie założeń projektu informatycznego złożonego do KRMC, taka sytuacja jest wątpliwa. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W raporcie dla wskaźnika pn. „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego” wskazano wartość docelową 434 szt., natomiast we Wniosku o dofinansowanie wskazana jest wartość 1 szt. | Proszę o analizę i korektę raportu |
| 4 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania - nazwy systemu lub rejestru, - i opisu zależności należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania. W celu ułatwienia wypełniania raportu w tym zakresie, możliwe jest wykorzystanie następującego słownika statusów: - Modelowanie biznesowe - Specyfikowanie wymagań - Analizowanie - Projektowanie - Implementowanie - Testowanie - Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. |