Zał. 3. Projektowane postanowienia umowy

**Umowa nr ………………….**

Niniejsza umowa – zawarta została dnia ……………..2024 roku pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,**

reprezentowanym przez pełnomocników:

**1. mgr inż. Norberta Marcina Wyrwicha – p.o. Dyrektora**

**2. mgr inż. Tomasza Wróblewskiego – Z-cę Dyrektora**

**Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku**,

z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, NIP: 542-27-52-914,

zwanym dalej **„Zamawiającym”**,

a firmą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej **„Wykonawcą”**.

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części Aneksu zwani będą **„Stronami”**, a każdy z nich **„Stroną”**.

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: **„Naprawa nawierzchni jezdni z betonu cementowego w miejscach spalenia pojazdów na drodze ekspresowej S61, administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Rejon w Łomży** **z podziałem na części:**

**ZADANIE 1:**

* **rejon Węzła „Kolno”, w km 58+850 jezdnia lewa w kierunku Łomży, pas szybki**

**ZADANIE 2:**

* **rejon m. Górki-Sypniewo w km 61+370 jezdnia lewa w kierunku Łomży, pas awaryjny**
* **rejon m. Rosochate, w km 80+640 jezdnia lewa w kierunku Łomży, pas awaryjny**
* **rejon m. Bęćkowo, w km 104+795 jezdnia lewa w kierunku Łomży, pas awaryjny”**

1. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
2. Wykonawca uprzedzi pisemnie o każdym zagrożeniu w realizacji przedmiotu umowy, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po upływie terminu do wykonania przedmiotu umowy.

**§ 2**

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie

**ZADANIE 1:**

* rejon Węzła „Kolno”, w km 58+850 jezdnia lewa w kierunku Łomży, pas szybki

- **do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**ZADANIE 2:**

* rejon m. Górki-Sypniewo w km 61+370 jezdnia lewa w kierunku Łomży, pas awaryjny,
* rejon m. Rosochate, w km 80+640 jezdnia lewa w kierunku Łomży, pas awaryjny,
* rejon m. Bęćkowo, w km 104+795 jezdnia lewa w kierunku Łomży, pas awaryjny”,

- **do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może zostać przedłużony za zgodą Zamawiającego:

1) w wyniku działania siły wyższej,

2) z powodu okoliczności, których działając z zachowaniem należytej staranności nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy.

**§ 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przez osoby legitymujące się uprawnieniami do ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod kierownictwem osoby uprawnionej do ich nadzorowania.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom:

- dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.);

- określonymi w ustawie z dnia 28 wrzesień 2016 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

1. Materiały i odpady powstałe z rozbiórki nawierzchni z betonu cementowego stanowią własność Wykonawcy. Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem ww. materiałów leży po stronie Wykonawcy. Materiały winny być usunięte poza teren budowy, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
2. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem protokołu odbioru robót, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) lub inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów

**§ 4**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie protokolarnie Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy wniosku o przekazanie terenu robót;
2. przystąpienie do czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia zakończenia robót na piśmie przez Wykonawcę.

**§ 5**

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej;
2. zabezpieczenie terenu robót (budowy) oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania tego zabezpieczenia, a także przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót;
3. składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci, związanych z wykonywanymi pracami, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich usunięcie na własny koszt do dnia odbioru robót z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);
4. uprzątnięcie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki;
5. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy już wykonanych robót lub ich części w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego na własny koszt;
6. dostarczenie Zamawiającemu przed przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;
7. uporządkowanie terenu wykonywanych prac i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odebranie prac;
8. zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowości do odbioru.

**§ 6**

1. Odbioru robót dokona przedstawiciel wyznaczony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy robót.
2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru robót oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru wad.

**§ 7**

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, na okres 24 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku, gdy w trakcie odbioru przedmiotu umowy stwierdzone zostanie występowanie w nim wad Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady na swój koszt i ryzyko oraz udziela rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres jak w ust. 1 liczony od dnia usunięcia wad.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko usunąć ujawnione wady, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.

W przypadku:

1. nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i ustalonym z Zamawiającym terminie,
2. niestawienia się Wykonawcy w terminie 7 dni na przegląd wad, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego.

**§ 8**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:

**ZADANIE 1:**

cena umowna netto …………………………… zł

podatek VAT 23 % …………………………….. zł

cena umowna brutto …………………………… zł

(cena umowna brutto słownie złotych: …………………………………. złotych, i ……/100).

**ZADANIE 2:**

cena umowna netto …………………………… zł

podatek VAT 23 % …………………………….. zł

cena umowna brutto …………………………… zł

(cena umowna brutto słownie złotych: …………………………………. złotych, i ……/100).

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne jednorazowo, po przeprowadzeniu odbioru końcowego.
2. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z przedmiotem zamówienia, w tym zakresem, warunkami i terenem przyszłych prac oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po wykonaniu przedmiotu umowy i końcowym odbiorze robót, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer ………………….……
4. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony stanowi podstawę do wystawienia faktury.
5. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 9**

* 1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
     1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
     2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,8% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
     3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,8% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
  2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto.
  3. Wykonawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne.
  4. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.

**§ 10**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego działając z należytą starannością nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać zapłaty pozostałego wynagrodzenia oraz odszkodowania.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
4. zgłoszony zostanie do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęta likwidacja firmy Wykonawcy;
5. pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy;
6. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny

z przedmiarami, wskazaniami Zamawiającego,

1. gdy łączna wysokość kar przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto.

**§ 11**

1. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

……………………………………………………………………

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

………………………………………………………………………

**§ 12**

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

* 1. Opis przedmiotu zamówienia,
  2. Formularz ofertowy Wykonawcy.
  3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

**§ 13**

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.
5. Umowę spisano na czterech kolejno ponumerowanych stronach, sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**