Szacowanie  kosztów  wykonania  zadania: Niwelacja hałd i zagłębień w południowo zachodniej części Zbiornika Mietkowskiego – dostosowanie zbiornika do wymagań siedliskowych gatunków ptaków

Zadanie jest realizowane z zastosowaniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, 
a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Właściwe postępowanie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty odbędzie się 
po oszacowaniu wartości zamówienia.

- Prowadzący szacowanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Al. Jana Matejki 6

50-333 Wrocław

tel.: 71 747 93 00

fax: 71 758 57 41

e-mail:sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

- Przedmiot szacowania kosztów

- Zamówienie obejmuje przeprowadzenie prac mających na celu zniwelowanie hałd i zagłębień w dwóch strefach w południowo-zachodniej części Zbiornika Mietkowskiego w ramach projektu „Przywracanie i ochrona warunków siedliskowych dla gatunków lęgowych ptaków w obszarze Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie w obrębie działek ewidencyjnych nr 427/60 i 427/61 obręb Domanice, gmina Mietków. Teren ten jednocześnie zlokalizowany jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004 oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

WARIANT I

- Wykonanie (przy udziale Zamawiającego) geodezyjnych pomiarów wysokościowych - niwelacji terenu – przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). - w celu wyznaczenia punktów załamania granic strefy A i strefy B, w których rzędna terenu winna wynosić 168,0 m n.p.m.

Zestawienie punktów załamania granic stref A i B, w układzie odniesienia PL-1992, przedstawiono w cz. II Opisu przedmiotu zamówienia.

Zestawienie punktów załamania granic strefy A i strefy B, w których rzędna terenu winna wynosić 168,0 m n.p.m. przedstawiono w cz. III Opisu przedmiotu zamówienia.

- Oznaczenie w terenie punktów załamania granic, o których mowa w pkt 1, w sposób widoczny dla operatorów sprzętu wykorzystywanego do wykonania zlecenia (np. przy pomocy wbitych w grunt palików drewnianych).

- Zniwelowanie hałd i zasypanie zagłębień w strefach brzegowych o łącznej powierzchni ok. 14 ha poprzez zepchnięcie mas ziemnych w stronę środka zbiornika 
i ukształtowanie terenów ze spadkiem (w stronę środka zbiornika) o rzędnych 
w zakresie 168,0 m n.p.m. - 167,0 m n.p.m. i nachyleniu nie większym niż 1:100.

Strefy brzegowe przedstawiono w cz. IV Opisu przedmiotu zamówienia.

UWAGA: teren realizacji zamówienia jest pokryty ok. 4 letnim podrostem drzew i krzewów - w 2016 i 2017 roku na ww. terenie przeprowadzona została wycinka i karczowanie drzew.

- Wykonanie (przy udziale Zamawiającego) geodezyjnych pomiarów wysokościowych przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w celu sprawdzenia poprawności wykonania zlecenia:

- w strefie A: pomiary w 8 punktach, w których rzędna terenu winna wynosić 
168,0 m n.p.m. oraz w 8 losowo wybranych przez Zamawiającego punktach,

- w strefie B: pomiary w 7 punktach, w których rzędna terenu winna wynosić 
168,0 m n.p.m. oraz w 7 losowo wybranych przez Zamawiającego punktach.

- Sporządzenie sprawozdania zawierającego:

- datę wykonania prac,

- imię i nazwisko/nazwę firmy realizującej zamówienie,

- opis i dokumentację fotograficzną obrazującą przebieg realizacji zadania, a także stan sprzed i po zakończeniu robót.

WARIANT II

- Wykonanie (przy udziale Zamawiającego) geodezyjnych pomiarów wysokościowych - niwelacji terenu – przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
- w celu wyznaczenia punktów załamania granic strefy A i strefy B, w których rzędna terenu winna wynosić 168,0 m n.p.m.

Zestawienie punktów załamania granic stref A i B, w układzie odniesienia PL-1992, przedstawiono w cz. II Opisu przedmiotu zamówienia.

Zestawienie punktów załamania granic strefy A i strefy B, w których rzędna terenu winna wynosić 168,0 m n.p.m. przedstawiono w cz. III Opisu przedmiotu zamówienia.

- Oznaczenie w terenie punktów załamania granic, o których mowa w pkt 1, w sposób widoczny dla operatorów sprzętu wykorzystywanego do wykonania zlecenia (np. przy pomocy wbitych w grunt palików drewnianych).

- Zniwelowanie hałd i zasypanie zagłębień w strefach brzegowych o łącznej powierzchni ok. 14 ha poprzez zepchnięcie mas ziemnych w stronę środka zbiornika 
i ukształtowanie terenów ze spadkiem (w stronę środka zbiornika) o rzędnych 
w zakresie 168,0 m n.p.m. - 167,5 m n.p.m. i nachyleniu nie większym niż 1:100.

Strefy brzegowe przedstawiono w cz. IV Opisu przedmiotu zamówienia.

UWAGA: teren realizacji zamówienia jest pokryty ok. 4 letnim podrostem drzew i krzewów - w 2016 i 2017 roku na ww. terenie przeprowadzona została wycinka i karczowanie drzew.

- Wykonanie (przy udziale Zamawiającego) geodezyjnych pomiarów wysokościowych przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w celu sprawdzenia poprawności wykonania zlecenia:

- w strefie A: pomiary w 8 punktach, w których rzędna terenu winna wynosić 
168,0 m n.p.m. oraz w 8 losowo wybranych przez Zamawiającego punktach,

- w strefie B: pomiary w 7 punktach, w których rzędna terenu winna wynosić 
168,0 m n.p.m. oraz w 7 losowo wybranych przez Zamawiającego punktach.

- Sporządzenie sprawozdania zawierającego:

- datę wykonania prac,

- imię i nazwisko/nazwę firmy realizującej zamówienie,

- opis i dokumentację fotograficzną obrazującą przebieg realizacji zadania, a także stan sprzed i po zakończeniu robót.

- Termin realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia należy wykonać w okresie jesienno-zimowym 2022/2023.

- Miejsce, termin i forma składania odpowiedzi na szacowanie:

- Termin: do  31 marca 2022 r. do końca dnia.

- Wartość wykonania zamówienia jest kwotą ryczałtową, należy oszacować wykonanie zamówienia w dwóch wariantach: WARIANCIE I i WARIANCIE II - należy podać kwotę netto i brutto, na podaną kwotę powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w każdym z wariantów.

- Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu i powinna zawierać szacunkową wycenę poszczególnych wariantów.

- Oferty należy przesłać jednocześnie na adresy mailowe: kamil.martyniak.wroclaw@rdos.gov.pl oraz

monika.dimos-zych.wroclaw@rdos.gov.pl.

- Osoby do kontaktu: Kamil Martyniak, Monika Dimos-Zych, tel.71 747-93-00 (sekretariat), e-mail:kamil.martyniak.wroclaw@rdos.gov.pl, 
monika. dimos-zych.wroclaw@rdos.gov.pl.

- Inne istotne informacje:

Zamawiający przewiduje możliwość nakładania kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad.