| Nazwa dokumentu: : Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 POPC.02.03.02-00-0008/17 Muzeum Narodowe w Warszawie „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | Pkt 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Zawarte w raporcie kamienie milowe nie są zgodne z harmonogramem projektu. Odnosi się to do kamienia milowego: - „Rozpoczęcie instalowania sprzętu digitalizacyjnego”- 09.2018 (data we wniosku). W raporcie Beneficjent podał datę – 08.2018. - „ Informacja i promocja” – 10.2020 (data we wniosku). W raporcie Beneficjent podał datę 11.2020 | W raporcie należy podać terminy osiągnięcia kamieni milowych zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie. |  |