| Nazwa dokumentu projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” - wnioskodawca Minister Cyfryzacji. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
|  | MSWiA DFE | Załącznik nr 2 do PZIP Plan działań wszystkich resortów lp. 156 | W wierszu lp. 156 (projekt pn. Budowa Powszechnego Systemu Monitorowania Usług Publicznych) wpisany termin realizacji projektu to 30.09.2021. Zgodnie z obecnie zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu przedsięwzięcie – na obecnym etapie – zostało wydłużone do 31.12.2021. Jednocześnie, zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 22 czerwca 2021 r. realizacja projektu ulegnie ponownemu wydłużeniu do dnia 30.09.2023 oraz zwiększeniu ulegnie budżet projektu. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.18 PO WER zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie obejmującego w/w zmiany. | Jest: Termin realizacji 30/09/2021 Powinno być: Termin realizacji 31/12/2021 |
|  | MSWiA DT | Załącznik nr 2 do PZIP Plan działań wszystkich resortów lp. 159 | Działanie „Przebudowa węzła dostępowego sieci GovNet i SŁR w KPRM” związane jest z decyzją KPRM o konieczności wyprowadzenia infrastruktury technicznej z dotychczasowej lokalizacji. Wykonanie tego działania sprowadza się do przeprowadzenia faktycznych prac techniczno-instalacyjnych. Działanie to nie ma jednak charakteru projektu informatycznego. | O ile wszystkie działania zawarte w załączniku nr 2 do PZIP są interpretowane jako projekty informatyczne rozważyć należy wykreślenie tego działania z zał. nr 2 do PZIP. |
|  | MSWiA DOLiZK | Załącznik nr 2 do PZIP Plan działań wszystkich resortów lp. 160 | Kolumna planowane koszty działania: Zwiększenie do kwoty 70 000 000,00 zł wynika z ponownej weryfikacji szacowania wartości projektu. | 70 000 000,00 zł. |
|  |  |  | Kolumna Źródła finasowania Przy wskazanym przedsięwzięciu podano długi termin realizacji – 2026 r., jednocześnie jako „źródło finansowania” wskazano Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Tymczasem PO PC realizowany jest w perspektywie 2014-2020 i zgodnie z zasadą n+3 realizacja i rozliczenie projektów w ramach bieżącej perspektywy musi nastąpić do 2023 r. Wskazanie, że przedsięwzięcia będą finansowane w ramach POPC po 2023 r. wymaga zatem weryfikacji. Skorygowania wymaga informacja, zgodnie z którą źródłem finansowania działania pn. „Budowa Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego 2” będzie m.in. część 17 budżetu państwa oraz środki UE w przyszłej perspektywie finansowej ( FERC) | Środki z UE (w przyszłej perspektywie finansowej oraz budżet państwa (cz. 17) |
|  |  |  | Kolumn Status realizacji W związku z zmianą źródła finasowania projektu, koniecznym jest zmiana status realizacji – z fazy przygotowania na status w planowaniu | Faza planowania |
|  | MSWiA DWRMNiE | Załącznik nr 2 do PZIP Plan działań wszystkich resortów lp. 161 | Należy zaktualizować budżet przeznaczony na realizację działania oraz termin jego realizacji. | W kolumnie: - Termin realizacji (dd/mm/rr), datę 31/12/2020 należy zastąpić datą 31/12/2024, - Planowane koszty działania (kwoty podane w zł), kwotę 150.000 należy zastąpić kwotą 510.000 |
|  | MSWiA DWRMNiE | OSR, pkt 6, Wpływ na sektor finansów publicznych | Uwzględnienie uwagi lp. 4 powinno skutkować zmianą oceny wpływu działań realizowanych w ramach Programu na sektor finansów publicznych poprzez uwzględnienie różnicy pomiędzy wysokością środków pierwotnie zakładanych na realizację w 2020 r. działania, o którym mowa w załączniku nr 2 do projektowanej uchwały lp. 161 (150 tys. zł), a wysokością środków publicznych, które zostały faktycznie wydatkowane na zakup i utrzymanie systemu w 2020 r. i 2021 r. (100 tys. zł), oraz planowanych na zakup usług utrzymaniowych oraz deweloperskich systemu teleinformatycznego w latach 2020-2024 (410 tys. zł). | Wpływ działania na sektor finansów publicznych powinien zostać określny przy uwzględnieniu kwot zaangażowania środków publicznych w roku 2020 lub planowanych do zaangażowania w latach 2021 -2024, których wysokość została przedstawiona w załączniku, o którym mowa w uwadze L.p. 4 |
|  | MSWiA DWRMNiE | OSR, pkt 6, Wpływ na sektor finansów publicznych, Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń | Uwzględnienie uwagi lp. 4 powinno skutkować zmianą wysokości kosztów realizacji Programu w zakresie odnoszącym się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. | Dotychczasową kwotę kosztów realizacji Programu, w zakresie odnoszącym się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1 627 320 510,75 zł należy zastąpić kwotą: 1 627 680 510,75 zł. |
|  | MSWiA DWRMNiE | Załącznik do projektu OSR – tabela szacowania kosztów realizacji projektów ujętych w załączniku nr 2 do PZIP | Uwzględnienie uwagi lp. 4 powinno skutkować zmianą arkusza MSWiA Dotacje dla mniejszości poprzez zaktualizowanie skutków realizacji zadania w latach 2020-2024 r. | Propozycja zmian zapisu została przedstawiona w formie załącznika |
|  | MSWiA DT WRSS/ KGP | Załącznik nr 2 do PZIP Plan działań wszystkich resortów lp. 162 | W kolumnie Termin realizacji wskazana została data 31.12.2025 r. Stosownie jednak do ostatnich informacji przekazanych przez KGP, zakończenie projektu jest przewidziane na grudzień 2026 r. | Należy skorygować termin realizacji projektu w załączniku nr 2 do PZIP. |
|  | MSWiA KGP | Załącznik nr 2 do PZIP Plan działań wszystkich resortów lp. 163 | Projekt „Budowa chmury obliczeniowej Policji jako inkubatora innowacyjności i bezpieczeństwa” został już zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu KRMC w dniu 27 czerwca 2019 r. lecz projekt uzyskał negatywną opinię Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakresie dofinansowania (nr wniosku POPC.0201.00-000111/19). Zgodnie z informacją z KGP finansowanie projektu jest obecnie planowane w ramach Krajowego Programu Odbudowy. | Wykreślenie projektu z załącznika nr 2 do PZIP |
|  | MSWiA DSO | Załącznik nr 2 do PZIP Plan działań wszystkich resortów lp. 164 dot. działania: E-dowód 2.0 – dowód osobisty z drugą cechą biometryczną | W kolumnie pn. termin realizacji zapis: „02/08/2021” należy zastąpić sformułowaniem: „Termin realizacji zostanie określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych”. Potrzeba wprowadzenia zmiany wynika z uchwalonej ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (oczekującej na podpis Prezydenta RP) Zgodnie z ww. ustawą, termin rozpoczęcia wydawania dowodów osobistych z drugą cecha biometryczną zostanie określony w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych) ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP. Komunikat ten będzie ogłoszony w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. | W miejsce zapisu: „02/08/2021” zamieścić zapis: „Termin realizacji zostanie określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych”. |
|  |  |  | W kolumnie pn. Planowane koszty działania dostosować wskazaną kwotę do OSR ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000), tj.: dotychczasową kwotę zastąpić kwotą: 363 130 000 zł. | Dotychczasową kwotę zastąpić kwotą: 363 130 000 zł. |
|  | MSWiA DSO | Załącznik do OSR projektu – ocena skutków finansowych projektu, arkusz „MSWiA – e-dowód” | Wskazany arkusz należy zastąpić pkt 6 z OSR ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) i w konsekwencji dostosować zapisy w stosownych dokumentach. | Wskazany arkusz należy zastąpić pkt 6 z OSR ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) i w konsekwencji dostosować zapisy w stosownych dokumentach. |
|  | MSWiA DT WRSS | OSR do projektu uchwały str. 10. | W tabeli OSR, w kolumnie Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń, w pkt. 12 przedstawiono szacowaną kwotę realizacji Programu dla MSWiA w wysokości 1 627 320 510,75 zł, natomiast w załączniku do OSR, tylko w zakresie projektu „MSWiA_TETRA” wskazano kwotę 1 840 000 000,00 zł. Zatem, kwota przeznaczona tylko na wymieniony projekt przewyższa o ponad 212 mln zł budżet wskazany w OSR dla MSWiA. | Konieczne wyjaśnienie kalkulacji kwot w OSR i załączniku do OSR oraz ich ewentualne skorygowanie. |
|  | MSWiA DT WRSS | Załącznik do OSR – ocena skutków finansowych projektu, arkusz „MSWiA_TETRA” | W kolumnach Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian, w latach 4-10 Programu przewidziano na niego kwoty po 120 mln rocznie. Wskazane kwoty są niezgodnie z opracowywanym obecnie w KGP Opisie Założeń Projektu Informatycznego pn. „Wdrożenie rozwiązania ułatwiającego reagowanie na zagrożenia związane ze zdarzeniami kryzysowymi oraz przestępczością (w tym terroryzmem) oraz spełnienie oczekiwań społecznych odnośnie do sprawnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz współdziałania z innymi podmiotami. | Zmiana kwot zgodnie z OZPI: - rok 2024 – 25.000.000 zł - rok 2025 – 325.000.000 zł - rok 2026 – 650.000.000 zł - rok 2027 – 24.000.000 zł - rok 2028 – 24.000.000 zł - rok 2029 – 24.000.000 zł - rok 2030 – 24.000.000 zł - rok 2031 – 24.000.000 zł |