|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2022 roku pn. „Wirtualny Informator Rzeczny (WIR)” - wnioskodawca Minister Infrastruktury, beneficjent Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy / Kamienie milowe | Kamienie milowe:   * Podpisanie umowy na wykonanie systemu i aplikacji mobilnej * Określenie preferencji użytkowników. Opracowanie makiet i interfejsów graficznych   mają status „osiągnięty”. Proszę więc uzupełnić datę w tabeli „Rzeczywisty termin osiągnięcia”. | Proszę o korektę raportu. | Dokonano korekty raportu w zakresie:   * Podpisanie umowy na wykonanie systemu i aplikacji mobilnej: 04-2022 * Określenie preferencji użytkowników. Opracowanie makiet i interfejsów graficznych: 06-2022   Raport (korekta) przekazano w załączeniu do pisma. |