| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Zakup i zdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie”; wnioskodawca - Ministerstwo Sprawiedliwości, beneficjent - Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy; Kamienie milowe Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” wskazano po myślniku wartości docelowe, jakie się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym nieodpowiadające wartościom wykazanym w kolumnie „Wartość docelowa” w części „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”. | Proszę o analizę zapisów i wprowadzenie ewentualnych korekt. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zaprezentowano ryzyka, z których jedno zawiera się w drugim: - ryzyko „Niedostateczna jakość wymagań technicznych w dokumentacji przetargowej dla zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej” jest elementem ryzyka „Nieprecyzyjnie lub niepełnie określone wymagania w opisie przedmiotu zamówienia” | Proszę o analizę zapisów i wprowadzenie ewentualnych zmian. |