| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2” (wnioskodawca – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, beneficjent – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w punkcie 3 należy podać „% wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”, tj. ok. 65,75%. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Jeżeli zostały osiągnięte kamienie milowe, do których przypisane są pewne KPI, to powinna wzrosnąć „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” w rozdziale 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI). | Proszę o zweryfikowanie raportu pod wskazanym kątem i wprowadzenie ewentualnych korekt. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | Dla ryzyka „Ryzyko dotyczące braku podpisania umowy z wolnej ręki do umów nr CSIOZ/26/2018 oraz CSIOZ/27/2018 co niesie za sobą zagrożenie kontynuowania budowy systemu P1” jako sposób zarzadzania ryzykiem wskazano wyłącznie „Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki”. | Proszę o wyjaśnienie czy planuje się podjęcie jeszcze innych działań mających na celu ograniczenie ryzyka oraz jakie będą ich efekty. |
| 4 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz podejmowanych działań zarządczych należy wskazać: - spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań, - oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |