## Slide 1
Informacja Sekretarza KRMC dot. statusu realizacji projektów informatycznych
pozytywnie zaopiniowanych
i niemonitorowanych
przez KRMC

## Slide 2
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 Zarządzenia w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, do zadań Komitetu należy monitorowanie postępów w realizacji projektów informatycznych na podstawie raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego lub raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego.
Raporty z postępu rzeczowo­-finansowego powinny być przedłożone Komitetowi w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.
Raporty końcowe z realizacji projektu informatycznego powinny być przedłożone Komitetowi w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji projektu informatycznego.
Prezentowane informacje dotyczą projektów opiniowanych
i niemonitorowanych przez KRMC w okresie od 2016 do 2019 r.

## Slide 3
Jednostka organizacyjna | Liczba projektów zaopiniowanych pozytywnie, które nie przekazują raportów | Odpowiedź udzielona na przekazane pismo | Liczba projektów, które potencjalnie powinny być monitorowane przez KRMC
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 6 | brak | 6
Ministerstwo Edukacji Narodowej | 1 | odpowiedź oficjalna: Przekazanie raportu końcowego z realizacji projektu. | 1
Ministerstwo Finansów | 1 | odpowiedź oficjalna: Projekt nie został uruchomiony. | 0
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | 1 | odpowiedź oficjalna: Projekt otrzymał negatywną opinie CPPC, na którą został wniesiony protest w dniu 25 maja br. | 1
Ministerstwo Infrastruktury | 2 | brak | 2
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 17 | odpowiedź nieoficjalna: Większość projektów nie została uruchomiona bądź jeszcze nie uzyskała dofinasowania. Trzy projekty dopiero zaczęły lub zaczną realizację. | 3
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | 16 | odpowiedź nieoficjalna: Większość projektów nie jest realizowana. Jeden z projektów otrzymał dofinansowanie w marcu, a drugi w maju. Jeden projekt czeka na informacje dotyczącą dofinansowania | 3

## Slide 4
Jednostka organizacyjna | Liczba projektów zaopiniowanych pozytywnie, które nie przekazują raportów | Odpowiedź udzielona na przekazane pismo | Liczba projektów, które potencjalnie powinny być monitorowane przez KRMC
Ministerstwo Obrony Narodowej | 1 | odpowiedź oficjalna: Planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie | 1
Ministerstwo Rozwoju | 5 | brak | 5
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 2 | brak | 2
Ministerstwo Sportu | 1 | odpowiedź oficjalna: Projekt nie jest realizowany. | 0
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 3 | odpowiedź oficjalna: Projekt nie jest realizowany albo nie uzyskał dofinansowania. Do jednego z projektów wniesiony został protest do CPPC | 1
Ministerstwo Sprawiedliwości | 2 | brak | 2
Ministerstwo Środowiska | 2 | brak | 2
Ministerstwo Zdrowia | 8 | odpowiedź oficjalna: Tylko jeden z tych projektów otrzymał dofinansowanie, rozpoczął realizacje w dniu 1 kwietnia br. | 1

## Slide 5
Dziękuję za uwagę