| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Pkt 1 „Otoczenie prawne” | W pkt 1 raportu Wnioskodawca wskazał: „Z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN II, jego otoczenie prawne jest na bieżąco monitorowane szczególnie w kontekście RODO oraz w przypadku wprowadzenia zmian związanych z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa ta ustaliła inny zakres danych, który będzie przetwarzany w POL-on oraz zmieniła system Nauka Polska na archiwalny. W związku z tym ulegnie zmianie zakres udostępnianych danych. W nadchodzącym okresie zostanie wykonana ponowna inwentaryzacja danych, a następnie zdefiniowane usługi udostępniania danych.” | Proszę o przedstawienie wyjaśnienia czy zmiana zakresu udostępnianych danych spowoduje także inne zmiany w projekcie i czy w chwili obecnej identyfikowana jest konieczność zmiany porozumienia o dofinansowanie? |
| 2 | MC | Pkt 3 „Postęp rzeczowy” | W tabeli „wskaźniki efektywności projektu” wskazano wskaźniki (w pkt 2, 7 i 9), które nie dotyczą raportowanego projektu. W raporcie należy wskazywać informacje dotyczące projektu. | Proszę o usunięcie informacji nadmiarowych |
| 3 | MC | Pkt 5 „Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby” | W kolumnie „opis zmian” zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu należy wskazać zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów należy je opisać i uzasadnić o ile zostały wprowadzone w okresie sprawozdawczym. | Proszę o usunięcie informacji nadmiarowych. |
| 4 | MC | Pkt 7 „Ryzyka” | Wnioskodawca zidentyfikował ryzyko „Naruszenia prawa podczas udostępniania danych , brak rzetelnych danych w systemie ze względu na wejście w życie ustawy 2.0” i określił siłę oddziaływania jako „wysoką” oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako „wysokie”. | Proszę o dodatkowe wyjaśnienie na czym dokładnie polega przedstawione ryzyko, również w kontekście informacji przedstawionej w pkt 1 raportu. |