# Załącznik nr 1

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Opis przedmiotu umowy

- Przedmiotem umowy jest częściowa wymiana wykładziny podłogowej w budynkach biurowych zlokalizowanych Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, 1a, 3a.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia, dalej OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Realizacja umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania jedynie takich materiałów, które będą spełniały wymagane prawem normy, posiadały wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Wykonawca gwarantuje, że osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy posiadają stosowne kwalifikacje, potrzebne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zaleceń osób sprawujących nadzór nad wykonywaniem robót ze strony Zamawiającego.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu w celu prowadzenia robót, o którym mowa 
w § 3 ust. 2, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań 
i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego bądź zlecone do wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu w celu prowadzenia robót, o którym mowa 
w § 3 ust. 2, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w miejscu prowadzenia robót.

- Wykonawca obowiązany jest, bez dodatkowego wezwania, dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

- Jako koordynatora robót w zakresie realizacji stałego nadzoru nad personelem wykonującym przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: …………….

- Jako koordynatora w zakresie realizacji i odbioru robót ze strony Zamawiającego, wyznacza się: ………………………………  oraz …........................................

- Zmiany osób, o których mowa w ust. 9 i 10 dokonywane będą w drodze jednostronnego pisemnego powiadomienia.

§ 3

Termin wykonania umowy

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zaoferowanym terminie …. dni (parametr punktowany), licząc od dnia przekazania terenu Wykonawcy w celu prowadzenia robót.

  - Protokolarne przekazanie terenu Wykonawcy w celu prowadzenia robót nastąpi najpóźniej 
w trzecim dniu roboczym po dniu podpisania umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

- Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości: ……………….. PLN brutto (słownie złotych: ……………………………………………………………….) – wartość Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy 
w banku ………………….., nr konta bankowego: …………………………………., w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym lub przesłanej na skrzynkę pocztową faktury@nfosigw.gov.pl. Za datę doręczenia faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień otrzymania maila przez Zamawiającego na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym.

- Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 
14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej.

- NFOŚiGW oświadcza, że będzie dokonywał płatności na wyłącznie rachunek widniejący 
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685) lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.

- Strony umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego NFOŚiGW.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest podpisany przez Zamawiającego protokół końcowy odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 9. bez zastrzeżeń, stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy. Odbiór przedmiotu umowy zostanie poprzedzony pisemnym poinformowaniem NFOŚiGW o gotowości Wykonawcy do odbioru. Odbiór odbędzie się w terminie wyznaczonym przez NFOŚiGW, jednak nie później niż w terminie 3 dnia roboczego od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest poinformować NFOŚiGW o gotowości do odbioru najpóźniej w ostatnim dniu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 8.

- Odbiór przeprowadzą przedstawiciele Stron. Z czynności odbioru Strony sporządzą pisemny protokół, w którym stwierdzą stan wykonania określonego umową zakresu robót, a także ewentualne usterki i termin ich usunięcia. Do wszelkich usterek ujawnionych po odbiorze będą miały zastosowanie dalsze postanowienia umowy.

- Usterki stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zakończenia odbioru. Po usunięciu usterek Strony podpiszą protokół końcowy odbioru, który stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku.

§ 5

Kary umowne i umowne prawo odstąpienia od umowy

- W przypadku wystąpienia opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia począwszy od upływu terminu, 
o którym mowa w § 3 ust. 1, lecz nie więcej niż 25% tego wynagrodzenia.

- W przypadku opóźnienia w usuwaniu usterek, zgłaszanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, począwszy od upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3, lecz nie więcej niż 25% tego wynagrodzenia.

- W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 o więcej niż 10 dni - przy czym Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o wyżej wymienionych okolicznościach, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania;

b) bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje prace 
w sposób niezgodny z warunkami technicznymi, normami branżowymi, aktualną wiedzą techniczną, umową, w szczególności, jeśli dopuszcza się opóźnienia w stosunku do terminów określonych 
w umowie, przy czym NFOŚiGW może od umowy odstąpić w okresie 5 dni od powzięcia wiadomości 
o wyżej wymienionych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz ich zabezpieczenia. Wykonawca we współpracy 
z Zamawiającym dokonuje także inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Na podstawie sporządzonej inwentaryzacji, strony przygotowują protokół, w którym określają wartość należycie wykonanych robót. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za należycie wykonane roboty.

- Odstąpienie następuje poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

- Zamawiający może potrącić naliczone Wykonawcy kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1-2, mogą podlegać kumulacji.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nieterminową realizację przedmiotu zamówienia spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i nie może im zapobiec, to jest z przyczyn leżących wyłącznie po stronie NFOŚiGW lub działaniem siły wyższej. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej umowy są niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po podpisaniu niniejszej umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzeń siły wyższej.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia albo niektórych jego elementów innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania tych podmiotów, jak za własne.

§ 6

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i prawidłowego, zgodnego z umową wykonania prac, stanowiących przedmiot umowy, o którym mowa w § 1.

- Strony ustalają, że okres gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 wynosi ….  miesięcy/ące licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 9.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek 
w terminie 5 dni, licząc od daty pisemnego (e-mailem: …………………………….) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Usunięcia zgłoszonych w okresie gwarancji wad lub usterek Strony potwierdzą na piśmie.

- Wykonawca może dokonać usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody NFOŚiGW.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- Do rękojmi za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

RODO

1.	Strony w ramach realizacji Umowy, występują jako odrębni administratorzy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.), dalej RODO, i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia.

2.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:

1)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;

2)	Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;

3)	W celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której Pan jest stroną), lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) oraz lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

4)	Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń albo o okres wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo, w tym potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

5)	Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

6)	Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

7)	Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT;

8)	Dane osobowe są powierzone podmiotowi przetwarzającemu Microsoft w celu przechowywania ich w chmurze Azure;

9)	Pana/Pani dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

10)	Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Microsoft Online Services Data Protection Addendum (DPA).

3.	Wykonawca, jako administrator danych osobowych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, udostępnia dane osobowe tych osób Zamawiającemu w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.

4.	Zamawiający dokonuje obowiązku informacyjnego, wymienionego w art. 14 RODO,  wobec osób o których mowa w ust. 3 poprzez udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez NFOŚiGW znajdującej się na stronie: Klauzula informacyjna dla reprezentantow w tym pelnomocnikow podmiotu, a także osób wskazanych do wykonania umowy - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) .

§ 8

Postanowienia końcowe

- Określenie „dni” użyte w umowie, Strony rozumieją jako dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351).

- Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia, strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem § 2 ust. 10 oraz § 4 ust. 10.

- Żadna ze stron umowy nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody drugiej Strony.

- Strony oświadczają, iż adresy podane w komparycji niniejszej umowy są ich adresami do doręczeń. Każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić drugą stronę o zmianie swojego adresu pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczonej.

- W przypadku nie podjęcia przez stronę korespondencji skierowanej na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy, doręczenie uznaje się skuteczne z chwilą zwrotnego odesłania listu przez operatora pocztowego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia.

  - Oferta Wykonawcy.