| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Zakup i zdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie”; wnioskodawca - Ministerstwo Sprawiedliwości, beneficjent - Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Informacja dot. wprowadzonej zmiany |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy; Kamienie milowe Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” wskazano po myślniku wartości docelowe, jakie się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym nieodpowiadające wartościom wykazanym w kolumnie „Wartość docelowa” w części „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”. | Proszę o analizę zapisów i wprowadzenie ewentualnych korekt. | Z tabeli „Kamienie milowe” kolumna „Powiązane wskaźniki projektu” zgodnie z wymaganiami KRMC dot. wprowadzenia zmian do raportu, Wnioskodawca usunął informacje o powiązaniu kamieni milowych ze wskaźnikami projektu w odniesieniu do kamieni milowych które są kamieniami milowymi pośrednimi, a ich osiągniecie nie kończy działań związanych z osiągnięciem poszczególnych wartości wskaźników projektu. Tym samym powiązanie kamieni milowych oraz wskaźników i wartości docelowych pozostawione zostało tylko przy 2 kamieniach milowych, których osiągnięcie potwierdzi osiągniecie wskaźników projektu w wartościach zaplanowanych, przy czym wszystkie pozostałe kamienie milowe stanową kamienie pośrednie niezbędne do osiągnięcia wartości docelowej wskaźników projektu. Do osiągnięcia wskaźników: - Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego oraz - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne, niezbędne jest, zgodnie z zaplanowanych harmonogramem, osiągnięcie kolejno kamieni milowych: - Opracowany projekt systemu - Opracowany projekt modernizacji serwerowni - Opracowana dokumentacja przetargowa na zakup systemu oraz zakup sprzętu - Zdigitalizowane zasoby - Zakończone prace modernizacyjne serwerowni - Dostarczony sprzęt. Osiągnięcie w/w kamieni nie powoduje bezpośrednio osiągnięcia zaplanowanej docelowej wartości wskaźników projektu, ale jest niezbędne do ich realizacji. |