ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

które muszą zostać wprowadzone do umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza

§ 1.

- Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zadaniem”, jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa usług eDoręczeń 
i  Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zadanie jest podzielone na następujące etapy:

  - Etap I: Audyt eUsługi i aplikacji eDoręczeń,

  - Etap II: Audyt systemu informatycznego Książki Adresowej PEF wraz z Wyszukiwarką na Portalu PEF oraz audyt procedur wewnętrznych stosowanych w MRPiT,

  - Etap III: 	Audyt dwóch systemów informatycznych platformy PEF udostępnianych przez Brokerów PEF,

  - Wsparcie eksperckie inżyniera bezpieczeństwa IT w wymiarze nieprzekraczającym 20 roboczogodzin.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do Umowy. Strony zgodnie uznają, że w razie rozbieżności postanowień Umowy z SOPZ, pierwszeństwo maja postanowienia Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 stycznia 2022 r., przy czym realizacja poszczególnych etapów nastąpi zgodnie z harmonogramem wskazanym w SOPZ.

§ 2.

- Z tytułu prawidłowej realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite Wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty w wysokości ………….zł netto (słownie: ……………. złotych netto) co powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości …………….. zł stanowi kwotę ……………………. zł brutto (słownie: ………………. złotych brutto), w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w wysokości …………….zł netto (słownie: ……………… netto), powiększone o ………………… zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie: ………………. brutto), zgodnie z ofertą Wykonawcy. Na Wynagrodzenie składa się wynagrodzenie za realizację poszczególnych etapów w ramach części Zadania, o której mowa w § 1 ust. 1, zwane dalej „wynagrodzeniem cząstkowym”.

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się:

- Wynagrodzenie za wykonanie trzech etapów audytu bezpieczeństwa w wysokości ………………. zł netto (słownie: …………….), powiększone o ………………. zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę ……………… zł brutto (słownie: ………………),

- Wynagrodzenie z tytułu zaangażowania inżyniera bezpieczeństwa IT w liczbie maksymalnie 20 roboczogodzin w wysokości nieprzekraczającej …………….. zł netto (słownie: ……….. netto), powiększone o …………… zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę …………… zł brutto (słownie: ……………….. brutto).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie za realizację etapów I-III w następujący sposób:

- po odbiorze Etapu I w kwocie ……………. zł netto (słownie: ……………….. netto) co powiększone o ……………… zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), stanowi kwotę …………………  zł brutto (słownie: ……………………… brutto), w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w wysokości …………….zł netto (słownie: ……………… netto), powiększone o ………………… zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie: ………………. brutto), zgodnie z ofertą Wykonawcy,

- po odbiorze Etapu II w kwocie ……………. zł netto (słownie: ……………….. netto) co powiększone o ……………… zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), stanowi kwotę …………………  zł brutto (słownie: ……………………… brutto), w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w wysokości …………….zł netto (słownie: ……………… netto), powiększone o ………………… zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie: ………………. brutto), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- po odbiorze Etapu III w kwocie ……………. zł netto (słownie: ……………….. netto) co powiększone o ……………… zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), stanowi kwotę …………………  zł brutto (słownie: ……………………… brutto), w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w wysokości …………….zł netto (słownie: ……………… netto), powiększone o ………………… zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie: ………………. brutto),  zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenia cząstkowe, będzie płatne każdorazowo po realizacji etapu, na podstawie protokołu odbioru, zgodnie z § 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w ramach płatności za poszczególne etapy, proporcjonalnie, według sposobu określonego w ust. 2.

- Strony uzgadniają, że jeżeli w kolejnym roku budżetowym następującym po roku,
w którym zawarto umowę, nastąpi zmiana stawki VAT, wysokość wynagrodzenia brutto wypłacanego Wykonawcy nie zmieni się.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie odbiór danego etapu potwierdzony podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołem odbioru Zadania, o których mowa w § 3.

- W przypadku konieczności zaangażowania inżyniera bezpieczeństwa IT do wykonywania zadań zleconych przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit. b) za liczbę roboczogodzin prawidłowo świadczonych prac, określonych w zleceniu.

- Stawka za roboczogodzinę zaangażowania inżyniera bezpieczeństwa IT wynosi ….. zł netto (słownie: ……..), co powiększone o ……… zł stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), stanowi ……… zł brutto (słownie: ……………).

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za zaangażowanie inżyniera bezpieczeństwa IT będzie płatne kwartalnie, po podpisaniu, stanowiącym jednocześnie akceptację, przez obie strony raportu z wykonanych w danym kwartale zleceń, który to raport stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie danych zleceń.

- Faktura powinna być przekazana na adres: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Gospodarki Cyfrowej, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

- Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie przesłana z adresu e-mail Wykonawcy: ………………………………………... na adres e-mail Zamawiającego: faktury@mrpit.gov.pl. W przypadku przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, adresem PEF (numerem Peppol) Konta Podmiotu - Ministerstwa Rozwoju jest NIP 7010797920.

- Za dzień zapłacenia wynagrodzenia Strony uznają dzień wydania dyspozycji przelewu 
z rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020

§ 3.

- W terminie 7 dni od dnia zrealizowania danego etapu, zostanie sporządzony protokół odbioru etapu, który powinien być podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego lub osoby przez nich upoważnione.

- Protokół odbioru etapu, o którym mowa w ust. 1, zwany również „protokołem”, powinien zawierać w szczególności:

- dzień i miejsce wystawienia i odbioru etapu,

- oświadczenie Zamawiającego, o braku lub istnieniu nieprawidłowości w realizacji etapu, w formie zastrzeżeń.,

- podpisy Stron lub osób upoważnionych.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji etapu Zamawiający może, wedle własnego uznania:

- wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, nie dłuższy niż 5 dni liczonych do dnia przekazania Wykonawcy protokołu, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5, albo

- odebrać Zlecenie z zastrzeżeniami, przy czym wynagrodzenie za dany etap zostanie obniżone przez Zamawiającego proporcjonalnie w stosunku do stwierdzonych nieprawidłowości etapu, oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 2.

- Jeżeli nieprawidłowości zostaną usunięte w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 3 lit. a), Wykonawca zapłaci karę umowną wynikającą jedynie z tytułu opóźnień w wykonaniu etapu, o której mowa w § 7 ust. 3.

- Jeżeli nieprawidłowości w realizacji etapu nie zostaną usunięte, wówczas Zamawiający może według własnego wyboru:

  - postąpić zgodnie z ust. 3 lit. b), albo

  - wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin do usunięcia nieprawidłowości, nie dłuższy niż 4 dni liczonych od dnia przekazania Wykonawcy protokołu, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku niedotrzymania ww. terminu lub
w przypadku, gdy w dalszym ciągu etap będzie zawierał nieprawidłowości, Zamawiający, będzie uprawniony do postąpienia zgodnie z ust. 3 lit. b) albo odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego do usunięcia nieprawidłowości lub powzięcia informacji o nieprawidłowościach pomimo podjęcia się przez Wykonawcę ich usunięcia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

  - Jeżeli nieprawidłowości w realizacji etapu zostaną usunięte w terminie wyznaczonym zgodnie z lit. b), Wykonawca zapłaci karę umowną wynikającą jedynie z tytułu opóźnień w wykonaniu części Zadania, o której mowa § 6 ust. 3.

- Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania
i dostarczenia do Zamawiającego protokołu w terminie 5 dni od dnia otrzymania protokołu, Zamawiający może z upływem tego terminu uznać treść sporządzonego przez siebie protokołu za zaakceptowaną przez Wykonawcę.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie na najwyższym, profesjonalnym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesami Zamawiającego.

- Wszelkie przekazane przez Zamawiającego informacje i dokumenty oraz wyniki przeprowadzonych na ich podstawie badań, Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu. Wszelkie przekazane materiały
i dokumenty Wykonawca zwróci Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu, o których mowa w § 1 ust. 3 lub na żądanie Zamawiającego w każdym czasie.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych, niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu niniejszej Umowy, do przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych Zamawiającego w taki sposób, w jaki Wykonawca zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych, niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu niniejszej Umowy, do przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych Zamawiającego w taki sposób, w jaki Wykonawca zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.

- Pracownik Wykonawcy lub podwykonawcy, przystępujący do realizacji prac wynikających z Umowy, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik do Umowy oraz przekazania bezzwłocznie jego oryginału przedstawicielowi Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym przez cały czas realizacji Zadania.

- W przypadku zaistnienia okoliczności negatywnie wpływających na realizację Zadania, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

§ 5.

- W niniejszej umowie utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) są scenariusze zadań, wyniki i wnioski z badań oraz rekomendacje, podsumowania wyników, raporty, prezentacje podsumowujące badania, pełne zbiory danych dotyczące badań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 autorskie prawa majątkowe do utworów wskazanych w ust. 1 oraz zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów oraz na rozporządzanie tymi utworami,
tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego do utworów.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2, następuje z dniem przekazania Zamawiającemu utworów, o których mowa w ust. 1, bez ograniczeń co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy w zakresie wskazanych poniżej pól eksploatacji:

- utrwalanie poprzez wprowadzanie do pamięci i serwerów sieci komputerowych oraz zwielokrotnianie dowolną techniką,

- publiczne wystawianie, wyświetlanie, udostępnianie,

- publikowanie w całości lub w części,

- wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, zamieszczanie w sieci Internet,

- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

- wprowadzenie (w tym zlecenie wprowadzenia osobom trzecim) dowolnych zmian
w utworach, w tym: przystosowania, dokonania zmian układu, sporządzania wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie – w odniesieniu do całości lub części,

- w odniesieniu do utworów zmienionych zgodnie z pkt 6 - trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką i w dowolnej formie.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z utworów/dzieła uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy przez Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty
i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych.

§ 6.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania Zadania innym podmiotom, niż wskazane 
w ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jak za działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy lub jego własnych pracowników.

- Najpóźniej do dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym odrębną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 7.

- Za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia za Zadanie, wskazanego w §2, każdorazowo licząc od dnia upływu terminów etapów wynikających ze zlecenia, z wyłączeniem dni niezbędnych Zamawiającemu na weryfikację Zadania.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, w przypadku o którym mowa
w § 3 ust. 6 oraz § 6 ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

- Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto w przypadku niewykonania umowy.

- W razie nienależytego wykonania któregokolwiek Zlecenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia cząstkowego brutto za dane Zlecenie.

- W przypadku naruszenia postanowień dotyczących poufności, o których mowa w § 4 ust. 2-5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia.

§ 8.

- Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym do podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w § 3 upoważnieni są:

1)	ze strony Zamawiającego: …………………, tel. …………, e-mail ……………………

2)	ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………, e-mail ……………………

- Strony zobowiązują się, że będą dokonywały wobec swoich pracowników wskazanych w ust. 1 obowiązku informacyjnego, na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str.1 z późn. zm.).

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 9.

§ 9.

    - O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi pod rygorem nieważności.

    - Zmiana osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia możliwa jest na  wniosek Wykonawcy, jak również na wniosek Zamawiającego, jeśli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do prac wykonywanych przez daną osobę.

§ 10

  - W   razie   wystąpienia   istotnej   zmiany   okoliczności   powodującej,   że   wykonanie   Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

  - W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości, o tej okoliczności, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszenia.

  - Za rażące naruszenie postanowień Umowy uznaje się w szczególności:

    - opóźnienie w rozpoczęciu realizacji Umowy przez okres 14 dni,

    - opóźnienie w realizacji i wykonaniu Zadania przez okres 14 dni,

    - niezaprzestanie wykonywania Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie określonym w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego za wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za odebrane przez Zamawiającego prawidłowo wykonane prace.

  - W razie niewykonania Umowy, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia przewidzianego za jej dalsze wykonanie i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 7 ust. 5.

§ 14.

- Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią ani praw ani obowiązków wynikających z Umowy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody drugiej Strony.

- Wszelkie otrzymane od Zamawiającego informacje i dokumenty Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym tajemnice handlowe drugiej Strony poznane w wyniku wzajemnej współpracy. Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników i podwykonawców. Strony zobowiązują się także do niewykorzystywania informacji poufnych do celów niezwiązanych z należytym wykonaniem Umowy. Zamawiający ma prawo kopiować, powielać oraz przekazywać informacje poufne – w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, w tym w szczególności upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub partnera Zamawiającego – pracownikom Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania.

- Każda z osób skierowanych przez Wykonawcę/podwykonawcę do realizacji zlecenia zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przy realizacji zadań wynikających z Przedmiotu Umowy.

- Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo Wykonawcę/podwykonawcę oraz wszystkie osoby skierowane przez nich do realizacji zlecenia.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 
i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288).

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych najpóźniej w dniu podpisania umowy zasadniczej.

- Strony zobowiązują się dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów mogących powstać na tle realizacji Umowy. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, kancelaria@mrpit.pl, tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP.

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: iod@mrpit.gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 11września2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, po tym czasie ;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

- Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.