|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 r. pn.***SMUbOb – System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych*** (wnioskodawca - Minister Finansów, beneficjent - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Nie podano informacji o wszystkich produktach w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów”, o których mowa w pkt 7.1. opisu założeń projektu informatycznego „Widok kooperacji aplikacji” zaakceptowanym przez członków KRMC.  Ponadto w tej kolumnie dla każdego produktu odrębnie muszą być wskazane zależności/powiązania z produktami innych projektów (wskazane na diagramie kooperacji i tabelach uzupełniających go), według porządku:   * nazwa systemu lub rejestru: * opis zależności * oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania z wykorzystaniem następującego słownika:   * korzystanie * wspieranie * uzupełnianie się   wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu integracji wykorzystując następujący słownik:  - Modelowanie biznesowe  - Specyfikowanie wymagań  - Analizowanie  - Projektowanie  - Implementowanie  - Testowanie  - Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. | Wprowadzono korektę do raportu zgodnie z treścią uwagi. Uzupełniono kolumnę o wszystkie projekty zewnętrzne, których produkty są wykorzystywane w ramach przedmiotowego projektu. |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe | Nazwy kamieni milowych są niezgodne z nazwami zatwierdzonymi przez KRMC | Proszę o analizę i korektę raportu lub wyjaśnienie rozbieżności, np. wynikającej ze zgodności z wnioskiem o dofinansowanie | We Studium Wykonalności projektu, który stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie zostały zamieszczone nazwy kamieni milowych wskazane w raporcie za IV kw. 2020 r. Są to nazwy zaakceptowane przez Instytucje Pośredniczącą i wskazane w podpisanej Umowie o dofinansowanie. |