| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn.” Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Wprowadzone korekty |
| 1 | MIiR | Pkt 3. Postęp rzeczowy | W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wykazano częściowo osiągnięte wartości niektórych wskaźników, np.: − rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego, − liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, − liczba utworzonych API, jednocześnie wartości przedmiotowych wskaźników w złożonych do 30 września 2019 r., wnioskach o płatność końcową, wynoszą 0. | Proszę o weryfikację podanych wartości wskaźników. Proszę również o wyjaśnienie, dlaczego w złożonych wnioskach o płatność, brak wartości wskaźników, mimo że zostały one wykazane w przedmiotowym raporcie. Co do zasady, wartości wskaźników w obu miejscach powinny być spójne. | Beneficjent nie wprowadzał wartości cząstkowych we wnioskach o płatność ponieważ zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności zobowiązał się do wykazywania ich dopiero na koniec projektu. Natomiast wykazał je w raporcie ponieważ został o to poproszony przez osobę weryfikującą raport II kwartał 2019 r. W kolejnym wniosku o płatność Beneficjent wprowadzi dane cząstkowe o osiągniętych wskaźnikach w celu ich uspójnienia. |
| 2 | MIiR | Pkt 2. Postęp finansowy | Kolumna „Wartość środków wydatkowanych”: Pkt 1 – dotyczy wszystkich projektów. Natomiast pkt 2 i (warunkowo) pkt 3 dotyczą projektów dofinansowanych z funduszy UE. | Proszę o uzupełnienie w raporcie danych dla pkt 1. | Uzupełniono zapisy. |