| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Rozwój katalogu usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie cyfryzacji obsługi podatników oraz wsparcia kontroli podatkowej” (CVP)”; wnioskodawca - Minister Finansów, beneficjent – Ministerstwo Finansów. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Poz. Całkowity koszt projektu | Wprowadzono wyłącznie kwotę wynikającą z aneksu do porozumienia o dofinansowaniu. Tymczasem zgodnie z instrukcją wypełniania raportu należy wskazać wartość brutto projektu, a w przypadku modyfikacji tej wartości w trakcie realizacji projektu, także wartość początkową projektu. | Proszę o wskazanie również początkowej wartości brutto projektu. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Wskazano zadania realizowane w ramach projektu, natomiast zgodnie z instrukcją wypełniania raportu należy wskazać nazwy kamieni milowych, wraz z powiązanymi z nimi wskaźnikami projektu, planowanymi i rzeczywistymi terminami ich osiągnięcia oraz statusami ich realizacji w odniesieniu do planowanego terminu osiągnięcia. | Proszę o wprowadzenie stosownych zmian w zapisach raportu. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Wartości osiągnięte od początku realizacji projektu (narastająco) dla obu wskaźników KPI nie zmieniła się w stosunku do II kwartału 2018 r. | Proszę o wyjaśnienie braku postępu w osiągnięciu założonych wskaźników lub wprowadzenie stosownych zmian zapisów. |
| 4 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zastosowano jeden i niejasny sposób zarządzania dla kilku ryzk: „Niezadowalająca jakość i terminowość prac Wykonawców zewnętrznych w obszarze IT. Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu niebędący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty. Niewystarczający poziom znajomości procesów i systemów stosowanych w KAS po stronie Wykonawcy. Nadal występujące niedoskonałości systemów informatycznych oraz problemy z jakością danych w obecnych systemach.” | Proszę o weryfikację i ewentualne odrębne opisanie sposobu postępowania z ryzykiem sformułowanym jako „Nadal występujące niedoskonałości systemów informatycznych oraz problemy z jakością danych w obecnych systemach”. |