| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za raportu za IV kwartał 2018 r. pn. „Cyfrowe udostępnianie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich”; wnioskodawca - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjent - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. |
| --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Od maja 2018 r. nie ogłoszono postępowań na podstawowe produkty projektu, tj.: dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania budowę modułów wchodzących w skład systemu warunkujące dalsze działania w ramach projektu. | Uwzględniając, że czas realizacji projektu osiągnął poziom 38,81% proszę o informację nt.: szacowanych terminów ogłoszenia postępowań poziomu zagrożenia dla osiągnięcia celu projektu w założonym terminie, tj. do października 2020 r. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI). | Nie wykazano wskaźnika „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” | Proszę o wprowadzenie korekty. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Siła ryzyka dotyczącego przesunięcia terminów osiągnięcia kamieni milowych została określona na poziomie średnim, co wydaje się wątpliwe w kontekście uwagi nr 1 i wyjaśnień do wymienionych w części raportu dot. kamieni milowych w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” | Proszę o weryfikację i przesłanie wyjaśnień lub wprowadzenie korekty. |
| 4 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Na wcześniejszych etapach nie przewidziano i nie opisano ryzyk, które zmaterializowały się w projekcie, np dot. problemów kadrowych, nieprawidłowego wywiązania się wykonawców z zadań. W raporcie za IV kwartał pomimo pogarszających się znacznie warunków realizacji projektu również nie zidentyfikowano żadnych nowych ryzyk. | Proszę o przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka i wprowadzenie korekt. |
| 5 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu | Nie zidentyfikowano żadnych ryzyk związanych z utrzymaniem produktów projektu, a więc m.in. utrzymaniem platformy, repozytorium, systemu teleinformatycznego do ewidencji, zarządzania i udostępniania danych. | Proszę przeprowadzenie analizy ryzyka, umieszczenie w raporcie tabeli dot. ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu zgodnie ze wzorem raportu i ew. jej uzupełnienie. |