| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2.Otoczenia prawne. Postęp finansowy. Czas realizacji projektu | Czas realizacji wynosi 8.3 %. W raporcie Beneficjent wskazał 8 % | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 2. Otoczenia prawne. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych | We wnioskach o płatność złożonych do końca marca 2019 Beneficjent nie wykazał żadnych wydatków kwalifikowalnych- złożono tylko wniosek zaliczkowy ( WOP nr1). W związku z powyższym w tym polu powinna być wartość „ 0,00”. W raporcie Beneficjent wskazał 0.24% | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Beneficjent w raporcie wskazał zadania, natomiast zgodnie ze wzorem raportu mają być wskazane kamienie milowe. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |