Załącznik nr 3 do Zaproszenia nr BDG-A.2611.1.2021

z dnia 15 lutego 2021 r. – Wzór umowy

UMOWA

nr BDG-A.230…...2021

zawarta w dniu ………… 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2,  NIP………………., REGON ……………..

zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Beatę Mastalerz – Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

a

…………………………………………………………………………………………………………….,zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez ………………………………………………….

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są również „Stroną” lub „Stronami”.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dostawy i montażu szaf wnękowych w piętnastu (15) pomieszczeniach o numerach: 3073, 3075, 3077, 3079, 3081, 3083, 3085, 3087, 3089, 3090, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113 znajdujących się w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia - przed wykonaniem zamówienia - własnych pomiarów wszystkich szaf wnękowych wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu - przed dostarczeniem przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu wykonywania własnych pomiarów - próbki materiałów, z jakich będzie wykonany przedmiot umowy, w szczególności drzwi i fronty szaf oraz pawlaczy. Po zaakceptowaniu próbek przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy i zamontuje całą partię przedmiotu umowy.

- Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z treści umowy z należytą, profesjonalną starannością z uwzględnieniem wytycznych/wymogów/instrukcji dotyczących montażu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami jakościowymi, stosując fabrycznie nowe materiały.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy i pomalowania tynków w wypadku ich uszkodzenia oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń wyposażenia ruchomego pomieszczeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie prac remontowych, o których mowa w ust. 1, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie określonym w § 3 ust. 1.

§ 2

Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto …………. zł (słownie: ……………… złotych), w tym: kwota netto: …………. zł (słownie: ……………….. złotych), wartość podatku od towarów i usług: …………………. zł (słownie: ………………………….. złotych).

- Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………...

- Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, lecz pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Warunkiem wystawiania faktury przez Wykonawcę jest wcześniejsze podpisanie przez obie Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wzór Protokołu odbioru określa załącznik nr 2 do umowy. Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego wskazani w § 5 ust. 1 pkt 1 lub inne wskazane przez Zamawiającego osoby.

§ 3

Termin realizacji

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 50 dni od dnia jej podpisania.

- Wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się w dniach roboczych w godzinach w godzinach 7:00-22:00 po uprzednim, pisemnym (co najmniej dwudniowym) uzgodnieniu terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z Zamawiającym. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przedmiot umowy będzie wykonywany poza ww. godzinami oraz w weekendy.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do przekazania Zamawiającemu.

- Jeżeli przy odbiorze w przedmiocie umowy zostaną stwierdzone wady, Zmawiający:

- gdy wady można  usunąć – odmówi odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczy terminu na ich usunięcie niekrótszy niż 7 dni, a w wypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie – obniży wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1i zleci naprawę na koszt i ryzyko Wykonawcy lub wedle swego wyboru odstąpi od umowy;

- gdy wad nie można usunąć:

- w przypadku wad nieistotnych – obniży wynagrodzenie,  o którym mowa w § 2 ust. 1,

- w przypadku wad istotnych – odstąpi od umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez obie Strony.

§ 4

Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:

- za każdy dzień opóźnienia względem terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości 2% kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te,
ze względu na które zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Przy dochodzeniu kary umownej Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesienia szkody.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w nocie obciążeniowej, stanowiącej wezwanie do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania jej przez Wykonawcę.

§ 5

Zasady współdziałania stron

- Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy będą sprawować nw. osoby:

- ze strony Zamawiającego:

- Barbara Smolarczyk, tel.: +48 56 31 458, e-mail: barbara.smolarczyk@gugik.gov.pl

- Piotr Nowacki, tel.: +48 56 31 460, e-mail: piotr.nowacki@gugik.gov.pl;

- ze strony Wykonawcy:

………………., tel.: +…………………….; e-mail: ………………………..,

zwane dalej „Nadzorującymi”.

- Nadzorujący upoważnieni są do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonywaniem umowy, przy czym związani są warunkami i terminami ustalonymi w umowie.

- Każda Strona zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego Nadzorującego lub jego danych kontaktowych; dla skutecznej zmiany Nadzorującego nie jest konieczne sporządzenie aneksu do umowy.

- Nadzorujący mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy za pomocą środków technicznych – telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną.

§ 6

Warunki zmiany Umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w następujących przypadkach:

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikiem zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

- Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

- naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego;

- w przypadkach wymienionych w § 3 ust. 4.

- Odstąpienie od umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o okolicznościach stanowiących przyczynę odstąpienia.

- Oświadczenie o odstąpieniu od mowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze wskazaniem podstawy odstąpienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie może żądać odszkodowania ani kar umownych.

§ 8

Zachowanie tajemnicy

      - Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

      - W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury technicznosystemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń.

      - Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy.

      - Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną.

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne, mające związek z przedmiotem umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli
i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w § 5 ust. 2 będzie kierowana na następujące adresy:

- Wykonawca –………………………………………….,

- Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

- O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę.

- Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 3 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa otrzymuje Zamawiający,
a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

…………………..							…………………..