WZÓR

UMOWA  nr 771.4.24.JP

zwana dalej „Umową”

zawarta  w  dniu ……………..09.2024 r.  w  Trzebielinie, pomiędzy

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo  Trzebielino z  siedzibą Trzebielinie, ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino, NIP: 842-00-06-338, reprezentowanym przez : Marka Wiśniewskiego – Nadleśniczego, zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą, zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej  treści:

§ 1.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na : „Konserwacje-naprawy odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Trzebielino w 2024 roku”  przyjęto do realizacji ofertę ww. Wykonawcy.

Zamówienie rozpatrywane poza Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.,  o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, w trybie §4 Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebielino nr 59 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebielino z dnia 15.12.2024 r. w sprawie procedur udzielenia zamówień o wartości poniżej kwoty 130 000 zł.

§ 2.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace zgodnie ze złożoną ofertą na roboty drogowe w ramach utrzymania dróg leśnych, polegające na konserwacji-naprawie odcinków dróg leśnych - zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 1).

2. Prace drogowe zostaną wykonane zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i bhp oraz normami państwowymi i branżowymi.

§ 3.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia …….09.2024 r.  do  ……….2024 r. (40dni)

§ 4.

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki w okresie realizacji i w związku z realizacją robót:

- Prowadzenia robót drogowych zgodnie z przedmiarem i informowania Zamawiającego o robotach, które ulegają zakryciu w celu dokonania odbioru ich robót przez nadzorującego.

- Zorganizowania we własnym zakresie  źródła poboru wody, energii elektrycznej  itp.

- Zorganizowania zamykanych pomieszczeń przeznaczonych na składowanie narzędzi, materiałów, sprzętu itp.

- Dojazd (np. dowóz materiałów budowlanych oraz sprzętu) na plac budowy tylko wyznaczonymi przez Zamawiającego drogami. Zamawiający w dniu przekazania placu budowy wyznaczy dojazd.

- Materiały do w/w robót zapewnia Wykonawca na własny koszt, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Muszą one spełniać wymogi zawarte w opisie robót, zgodne z  Polskimi Normami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu odpowiednich atestów, badań i gwarancji każdorazowo na żądanie Zamawiającego.

§ 5.

- Przedstawicielem  Zamawiającego  w  odniesieniu  do  robót  objętych  Umową jest jako inspektor nadzoru inwestorskiego: ……………..

- Wykonawca ustanawia nadzorującego w osobie ………………………….– Wykonawca.

§ 6.

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi po  wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym po uprzednim przedłożeniu pisemnym lub ustnym zgłoszeniu wykonania zadania oraz po odbiorze końcowym dokonanym przez Komisję Nadleśnictwa przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Za wykonane roboty o których mowa w § 1 Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w oparciu o rzeczywisty obmiar elementów wykonanych robót dokonany wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie kosztorysu powykonawczego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie zakresu robót maksymalnie o 15% wartości przedmiotu umowy. Najpóźniej w dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys powykonawczy oraz niezbędne następujące dokumenty: świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, wykaz zmian w stosunku do dokumentacji oraz inne uwagi dotyczące realizacji robót.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym wynosić będzie 7 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu Umowy.

- Wynagrodzenie zostanie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w kosztorysie ofertowym załączonym w ofercie. Zmiana nie będzie traktowana jako zmiana umowy.

- Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy określono na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 2), który stanowią integralną część  umowy i wynosi :

- ………..…. (netto) + …………… VAT (23%) = ……………..złotych (brutto),

słownie: …………………………………./100 zł (brutto)  i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.

- Płatności  będą  realizowane przelewem na konto Wykonawcy najpóźniej w terminie 14 dni  od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, wystawionej po bezusterkowym odbiorze prac.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zasadami płatności podzielonej. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek obrotowy Wykonawcy, a kwota VAT na rachunek VAT Wykonawcy.

- Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

§ 7.

Zmawiający nie przewiduje możliwości udziału podwykonawców w czasie wykonywania zadania.

§ 8.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne  z  następujących  tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% (brutto) wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono.

- Wykonawca zapłaci  kary umowne za :

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wysokości 1% (brutto) wynagrodzenia  umownego za  każdy  dzień opóźnienia.

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  ujawnionych  w okresie   gwarancyjnym   w  wysokości  1% (brutto) wynagrodzenia  umownego za  każdy  dzień  opóźnienia liczony  od upływu terminu wyznaczonego  na  usunięcie wad.

- odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych od  Wykonawcy w wysokości  10%  (brutto) wynagrodzenia  umownego  za roboty, od których wykonania odstąpiono.

- W przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje w całości poniesionej przez Zamawiającego

szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2)   Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a)  jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wynagrodzenie poprzez dokonanie potrącenia części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania w tym zakresie Umowy po raz drugi.

§ 10.

- Wykonawca  udziela  Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek usunąć  wszelkie  zgłoszone usterki w terminie ustalonym  przez  Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli wskutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż 3 dni od daty powiadomienia, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.           W związku z tym zatrzymuje  się na ten okres, protokołem końcowym odbioru kwotę 10%  wartości brutto wykonanego zadania, jako zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie gwarancji. Kwota ta będzie zwrócona Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni  po upływie okresu  gwarancji.

4.  Gwarancja obowiązuje od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie zgłoszonych w

okresie gwarancji wad, Zamawiający zleci osobom trzecim usunięcie wad na koszt  Wykonawcy

dokonując jednocześnie potrącenia kwoty poniesionej na powyższe, z  zabezpieczenia, o którym

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy. W przypadku, gdyby kwota zabezpieczenia nie

pokrywała całości kosztów poniesionych na usunięcie wad, Zamawiający będzie dochodził

zapłaty od Wykonawcy pełnej kwoty roszczenia.

§ 11.

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez  uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 12.

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu, w związku z realizacją przedmiotu umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC)  na czas realizacji robót objętych umową na kwotę  minimum 50 tys.  PLN.

§ 13.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych na tle niniejszej umowy należy do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego, a  drugi  dla Wykonawcy.

Załączniki :

1. Przedmiar.

2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

.............................................................                          .............................................................

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA