| Nazwa dokumentu: : Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 POPC.02.03.02-00-0001/17 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | Pkt 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Zgodnie z instrukcją do punktu 2-go: „ ..należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”. Rzeczywista wartość wynosi 21,77 %. W raporcie Beneficjent podał 5,59%. | Należy podać aktualną wartość wydatków kwalifikowanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. | Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w raportowanym okresie tj. do 31.03.2020 roku wynosiła 415 212,05 zł – jest to kwota wydatków kwalifikowalnych, którą IP zatwierdziła we wnioskach o płatność do dnia 31.03.2020. Do wyliczenia zostały przyjęte tylko te wydatki kwalifikowalne, które zostały pismem potwierdzone przez IP po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosków. W stosunku do wartości wydatków kwalifikowalnych w umowie stanowi 5,59%. W raporcie za IV kw. 2019 kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych również wynosiła 415 212,05 zł (5,59%), ponieważ IP od tego czasu nie dokonała zatwierdzenia żadnego z wniosku o płatność. Nie jesteśmy w stanie, bez dodatkowych informacji, wyjaśnić wskazanej w uwagach wartości 21,77% |