| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją”; Wnioskodawca - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Beneficjent - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2.2. Udostępnione e-usługi | Niewłaściwie sformułowano e-usługi projektu: - Mapy i Atlasy występowania gatunków i siedlisk gatunków, - Raporty z siedlisk, - kursy e-learningowe, których opisy nie wskazują z czego wynika ich transakcyjny charakter. Ponadto, wyżej wymienione propozycje oraz „Udostępnianie zbiorów herbarium” częściowo lub całkowicie powielają pozostałe z wymienionych usług: - udostępnianie danych w formie ścieżek edukacyjnych, - udostępnianie danych do celów naukowych. | Proszę o wyjaśnienie lub wprowadzenie korekt. |
| 2 | MC | 2.4. Produkty końcowe projektu | Wśród produktów projektu nie wymieniono „Portalu EkoMiasto”, który powinien zostać wymieniony na podstawie zapisu w pkt 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb: „Portal EkoMiasto jest nowym sys. inf. a nie rozbudową strony: http://www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto/” | Proszę o wyjaśnienie lub uzupełnienie zapisów. |
| 3 | MC | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | W przypadku ryzyk: - „Pojawienie się nie zidentyfikowanych wcześniej kosztów niekwalifikowanych.” - „Zmiana w zakresie rzeczowym, zmiana w harmonogramie.” należy przedstawić Sposób zarzadzania ryzykiem. Sposób reakcji na ryzyko jest informacja dodatkową. | Proszę o uzupełnienie zapisów. |
| 4 | MC | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W Liście przepływów w zakresie systemu źródłowego występuje „Portal EkoMiasto”, który nie został wymieniony na Liście systemów wykorzystywanych w projekcie . | Proszę o wyjaśnienie, korektę lub usunięcie zapisu. |