|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****.* „*Platforma Polskich Publikacji Naukowych”*** *(wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent Uniwersytet Warszawski)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy**  **Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny: Powiązane wskaźniki projektu  Niewłaściwe powiązanie osiągniętych kamieni milowych z realizacją KPI – KPI nr 2, 3 i 4 zostały wykazane wielokrotnie, przy różnych kamieniach milowych, nawet takich, z którym nie pozostają w związku wykonawczym. KPI należy powiązać tylko z takim kamieniem milowym, którego osiągnięcie oznacza rzeczywistą realizację tego KPI (w całości lub części, z podaniem wartości).  Suma wszystkich wartości danego KPI, wykazanych przy kamieniach milowych, nie może przekraczać **wartości docelowej** **tego KPI**. Tymczasem wartości z raportu sugerują, że w wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 12 API, ponieważ realizacja aż 4 kamieni milowych da rezultat w postaci 3 API przy każdym. Ta sama uwaga dotyczy KPI nr 2 i 3.  *Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza raportu, należy podać:*   * *numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp* * *oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym*   *wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"*  *Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:*   * *wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,* * *sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”* | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |