| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Kamienie milowe | Zgodnie z instrukcją wypełnienia opisu projektu informatycznego kamienie milowe powinny odzwierciedlać realny postęp prac w projekcie. Dla projektu trwającego 3 lata zaplanowano pięć kamieni milowych w dwóch planowanych terminach osiągnięcia. Tak zaplanowane kamienie milowe uniemożliwiają monitorowanie postępu prac. | Proszę o korektę. |