**Załącznik nr 2**

do Protokołu z 21 posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych

online, 26- 27 października 2023 r.

**Plan pracy**

**Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Planowania Wód Granicznych na 2024 rok**

| **Lp.** | **Zadania** | **Osoby odpowiedzialne za wykonanie** | | **Termin wykonania** | **Miejsce realizacji zadania** | **Ilość uczestników** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polska** | **Ukraina** | **Polska** | **Ukraina** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przygotowanie informacji o zmianach dokumentów normatywnych w latach 2023 -2024 w zakresie gospodarki wodnej Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. | R. Stramecki  A. Szybiak | M. Chaika | styczeń/  czerwiec | Ukraina/  Rzeczypospolita Polska | 2 | 1 |
| 2 | Aktualny stan prac w zakresie planowania i zarządzania zasobami wodnymi Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej. | K. Gwizdak  S. Głowacki | N. Kruta | styczeń/  czerwiec | Ukraina/  Rzeczypospolita Polska | 2 | 1 |
| 3 | Przedstawienie systemu zarządzania gospodarką wodną  Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy w odniesieniu do instytucji rządowych i jednostek im podległych. | R. Stramecki | G. Mushka | styczeń/  czerwiec | Ukraina/  Rzeczypospolita Polska | 1 | 1 |
| 4 | Informacja o przygotowaniu i realizacji projektów w dorzeczu Zachodniego Bugu i San.  Aktualny stan złożonych wniosków projektowych i planowanych w ramach programów międzynarodowych. | K. Gwizdak  S. Głowacki | H. Sukhonos | styczeń/  czerwiec | Ukraina/  Rzeczypospolita Polska | 2 | 1 |
| 5 | XXV Narada Grupy PL:  przygotowanie i koordynacja dokumentów na XXII posiedzenie Komisji:  - sprawozdanie z pracy Grupy PL za rok 2024;  - plan pracy Grupy PL na 2025 rok;  - wnioski do protokołu ze spotkania Komisji, wraz z załącznikami do Protokołu. | R. Stramecki | N. Kruta | cały rok | Polska | 1 | 1 |