| Nazwa projektu dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn. System Rejestracji Broni (SRB) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko MSWiA |  |
| 1. | MF | Pkt 4.1, 4.3 i 4.4 | Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że wydatki na System Rejestracji Broni zostały określone w art. 173 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zgodnie z założeniami ww. ustawy (ujętymi w OSR) przedmiotowy rejestr miał zostać wybudowany w 2019 roku a w kolejnych latach przywiduje się wydatkowanie środków na utrzymanie rejestru. Zgodnie z art. 173 ww. ustawy maksymalny limit wydatków budżetu państwa na System Rejestracji Broni został określony m.in. w latach 2019-2022 w następujących wysokościach: - 2019 r. 7,58 mln zł (zgodnie z OSR: na jego budowę 7,11 mln zł oraz na wynagrodzenia 0,47 mln zł), - 2020 r. 1,68 mln zł (zgodnie z OSR: 1,15 mln zł na jego utrzymanie oraz 0,52 mln zł na wynagrodzenia), - 2021 r. 1,34 mln zł (wg OSR 0,81 mln utrzymanie, 0,54 wynagrodzenia) - 2020 r. 1,38 mln zł (wg OSR 0,83 mln zł utrzymanie, 0,55 mln zł wynagrodzenia). Natomiast opiniowany projekt opisu założeń projektu informatycznego przewiduje wydatkowanie ogółem 10,8 mln zł na budowę SRB w latach 2018-2022 (udział środków budżetu państwa został określony na 15,37% tj. w kwocie ok. 1,7 mln zł) (pkt 4.1). Największe nakłady miałyby być poniesione w 2020 r., tj. w wysokości 8,7 mln zł (ze śr. budżetu państwa zatem w kwocie ok. 1,34 mln zł). Ponadto, w latach 2020-2024 projekt opisu zakłada poniesienie 7,34 mln zł wydatków budżetu państwa na utrzymanie trwałości projektu. Z analizy wydatków zaproponowanych dla poszczególnych lat dla budżetu państwa w ramach ww. dokumentu wynika, że zostały one zaplanowane w wartościach wyższych niż wynika to z art. 173 ww. ustawy. Dotyczy to roku 2020 oraz 2023 i 2024. W ocenie Ministerstwa Finansów nie można zatem zaakceptować zaproponowanych w ww. dokumencie w ww. latach wydatków do sfinansowania z budżetu państwa, gdyż powoduje to automatyczne przekroczenie limitu wydatków określonego w ww. przepisie. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 będącym obecnie przedmiotem prac Rady Dialogu Społecznego i przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 sierpnia br., nie zostały zaplanowane (w ramach rezerw celowych budżetu państwa) dodatkowe środki na finansowanie zadań związanych z SRB. Środki na ww. cel powinny zatem zostać w całości zaplanowane i sfinansowane w ramach przyznanego limitu wydatków dla cz. 42 – Spraw wewnętrzne na rok 2020 i lata kolejne i nie powinny stanowić podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ww. cel. | W pkt 4.1 i 4.3. Należy wyjaśnić rozbieżności pomiędzy kwotami wydatków podanymi w projekcie opisu założeń, a ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu (…) oraz w OSR do rządowego projektu ww. ustawy. Należy podać część budżetu państwa, z której będą ponoszone wydatki na ten realizację ww. projektu informatycznego. W pkt 4.1. Należy podać informację, czy środki założone dla 2018 i 2019 roku zostały już wydatkowane i na jakie cele. Należy dodać stwierdzenie wyraźnie wskazujące, że wydatki budżetu państwa na współfinansowanie kosztów budowy projektu w latach 2020-2022 będą sfinansowane w ramach corocznie ustalanego limitu wydatków dla części 42 – Sprawy wewnętrzne, w tym w ramach limitów wynagrodzeń oraz, że podjęcie realizacji projektu nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel. W pkt 4.4. Należy pozostawić jako nieskreślony „tiret” pierwszy, tj. stwierdzenie, zgodnie z którym (Planowane koszty ogólne realizacji (…) oraz koszty utrzymania projektu): - „zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa”. Będzie to dotyczyło lat 2020-2022. „Tiret” drugi powinien zostać skreślony. | W pkt 4.1 i 4.3 Rozbieżności pomiędzy OSR a kwotami podanymi w opisie założeń projektu wynikają z następujących przyczyn: - ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności (…), stanowiąca podstawę prawną do wytworzenia Systemu Rejestracji Broni, weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r., co uniemożliwia wydatkowanie środków w tym roku, ze względu na terminy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz czas potrzebny na realizację zamówienia. Wcześniejsze wystąpienie do MF o umożliwienie finansowania z rezerwy celowej zostało odrzucone z braku regulacji prawnych (pismo FS7.4143.2.2019.1 z dnia 7 maja br.) MSWiA wystąpiło w lipcu br. o zabezpieczenie środków na rok 2020 na budowę i utrzymanie systemu SRB, w ramach projektu budżetu państwa. Część 42 budżetu widnieje w pozycji „Źródła finansowania” na pierwszej stronie OZPI. W pkt 4.1 MF w roku 2018, ani 2019 nie przekazało żadnych środków na realizację zadania. Natomiast ze środków własnych MSWiA w 2018 r. zostało opracowane SW, a w roku 2019 analiza przedwdrożeniowa. W pkt 4.4 Wnioskodawca nie planuje ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na budowę SRB. Ze środków budżetowych MSWiA została wykonana analiza przedwdrożeniowa i Studium Wykonalności. W związku z brakiem możliwości uruchomienia środków z rezerwy celowej bez podstawy prawnej, tj. podpisanej ustawy, Komitet Sterujący SRB podjął decyzję o próbie pozyskania środków z UE. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie, jednakże z uwagi na procedurę konkursową nie ma gwarancji na ich pozyskanie. Konsekwencją braku uzyskania środków z UE, będzie ponowne wnioskowanie o środki budżetowe na budowę i utrzymanie systemu SRB. Treść uwagi nie powoduje konieczności modyfikacji dokumentu. |  |
| 2. | MF | Pkt 4.3 | Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że koszty utrzymania trwałości projektu są to koszty ponoszone po zakończeniu realizacji projektu (po dokonaniu ostatniej płatności) – tymczasem zgodnie z przestawioną informacją planowany okres realizacji projektu to: 12.2019 - 12.2022 r., natomiast w pkt. 4.3. w tabeli ujęto koszty utrzymania projektu dla lat 2020-2024. | Wyjaśnienie zagadnienia przez wnioskodawcę i korekta opisu założeń projektu we wskazanym zakresie. | Zgodnie z przedstawionymi w dokumencie kamieniami milowymi, funkcjonalności systemu będą udostępniane już od kwietnia 2020 r., tym samym system będzie utrzymywany już od 2020 r. Treść uwagi nie powoduje konieczności modyfikacji dokumentu. |  |
| 3. | MF | Pkt 4.1 | Planowany okres realizacji projektu to 12.2019 do 12.2022, natomiast w pkt. 4.1. Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto) przedstawiono dla okresu od 2018 r. do 2022 r. | Wyjaśnienie zagadnienia przez wnioskodawcę i korekta opisu założeń projektu we wskazanym zakresie. | Ze środków budżetowych MSWiA została wykonana analiza przedwdrożeniowa i Studium Wykonalności. W związku z brakiem możliwości uruchomienia środków z rezerwy celowej bez podstawy prawnej, tj. podpisanej ustawy, Komitet Sterujący podjął decyzję o próbie pozyskania środków z UE. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zasadami rozliczania projektów POPC, koszty poniesione przed rozliczeniem projektu mogą zostać refinansowane, niemniej muszą być wykazane, dlatego też w dokumencie uwzględniono koszty poniesione w latach 2018-2019. Treść uwagi nie powoduje konieczności modyfikacji dokumentu. |  |
| 4. | MON KG ŻW | Pkt. 7.1. Tab. Lista systemów wykorzystywanych w projekcie. Lp. 4. | Obecnie trwają prace związane z centralizacją rozproszonych instancji systemu (Oddziały - KG ŻW). Klauzula systemu uniemożliwia bezpośrednie połączenie z SRB. | W kolumnie pt.: „Krótki opis ewentualnej zmiany” wpisać: Rozszerzenie w zakresie eksportu i importu danych w trybie wsadowym. Docelowo po umożliwieniu połączenia systemów rozszerzenie w zakresie API. |  | Dokument zawiera informacje o docelowym rozwiązaniu, tj. rozszerzenie w zakresie API. MSWiA podtrzymuje ustalenia poczynione w toku rozmów z MON KG ŻW określające m.in., że zakres prac obu stron będzie ustalany wspólnie. Treść uwagi nie powoduje konieczności modyfikacji dokumentu. |
| 5. | MON KG ŻW | Pkt. 7.1. Tab. Lista przepływów. Lp. 6 i 7 | Z powodów j.w. nie ma możliwości kooperacji w trybie odwołań bezpośrednich | W kolumnie pt.: „Sposób wymiany danych” wpisać: Wsadowy. Docelowo: Tryb odwołań bezpośrednich. |  | Dokument zawiera informacje o docelowym rozwiązaniu, tj. tryb odwołań bezpośrednich. MSWiA podtrzymuje ustalenia poczynione w toku rozmów z MON KG ŻW określające m.in., że zakres prac obu stron będzie ustalany wspólnie. Treść uwagi nie powoduje konieczności modyfikacji dokumentu |