Załącznik nr 2

UMOWA  SA/…./2024

zawarta dnia ………….2024 r. w Miętnem, pomiędzy:

# Nadleśnictwo Garwolin, Miętne, ul. Główna 3, 08-400 Garwolin …………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………….

reprezentowanym przez ……………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego 
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych, Strony zawierają umowę 
o następującej treści:

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty budowlanej pn.: Rozbiórka wieży obserwacyjnej ppoż. Uścieniec nr inw. 291 – 0880.

Lokalizacja: działka nr 36/1, m. Uścieniec, gm. Łaskarzew.

Zamówienie obejmuje rozbiórkę obalonego obiektu budowlanego o konstrukcji kratownicowej wraz z uprzątnięciem terenu – dokumentacja fotograficzna 
w załączeniu.

Wykonawca przystępuje do robót rozbiórkowych polegających na rozbiórce wieży obserwacyjnej po uzyskaniu protokolarnego przekazania terenu robót. Prace będą polegały na:

a)	demontaż konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiórką i pocięciem,

b)	rozebranie podstawy fundamentowej do poziomu 1 metra poniżej poziomu gruntu (wywóz materiałów z rozbiórki po stronie Wykonawcy),

c)	składowanie materiałów metalowych z rozbiórki wieży w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

d)	wskazanie orientacyjnej wagi elementów konstrukcyjnych stalowych podczas rozbiórki,

e)	niwelacja i wyrównanie terenu,

f)	prowadzenie dziennika robót rozbiórkowych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- oznakować roboty znakami ostrzegawczymi podczas wykonywania robót,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- prowadzenie prac zgodnych z opisem zamówienia wykonania i odbioru robót rozbiórkowych,

- zutylizowanie materiałów z demontażu i rozbiórek, gruz oraz odpady powstałe przy realizacji robót rozbiórkowych (zgodnie z przepisami szczegółowymi) we własnym zakresie zaś elementy stalowe, metalowe, żeliwne i z metali kolorowych w formie złomu będzie składował na terenie działki w miejscu wskazanym.

- przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 09.12.2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 1923) w sprawie katalogów odpadów,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednio przeszkoloną i doświadczoną załogę jak również niezbędne środki produkcyjne do wykonania przedmiotu umowy i zapewnia, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub podwykonawcy z zachowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz utrzymaniem ogólnego porządku na terenie prowadzonych robót.

§ 5

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonania niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł 
(Ubezpieczenie OC).

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

- Po przejęciu terenu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren, obiekty i mienie na nim się znajdujące. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone na obiektach i mieniu znajdującym się na przekazanym mu terenie oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli w stosunku do Zamawiającego zostaną zgłoszone roszczenia o naprawienie szkody powstałej z przyczyn, za które zgodnie 
z powyższym, odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca przejmie na siebie i zwolni Zamawiającego ze świadczenia wobec osób trzecich bądź – 
w zależności od przypadku, zwróci Zamawiającemu wszystkie poniesione z tego tytułu koszty.

- Wykonawca, na czas realizacji przedmiotu umowy oznaczy i zabezpieczy teren objęty pracami przed osobami postronnymi.

§ 6

1.  Wykonawca zobowiązuje się objęte umową roboty:

1)  rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni,

2)  zakończyć do dnia 31.12.2024 roku,

3) terminy ustalone w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów technologicznych,

- Przyczyny opóźnień o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ogółem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty  …………..…. zł netto (słownie: …………….. netto) + VAT …. % co daje kwotę  …………..…. zł brutto (słownie: …………….. brutto) zgodnie ze złożoną ofertą.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót w terenie, sprawdzony i podpisany przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, 
w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Rachunek Wykonawcy zgodnie z przepisami musi być zarejestrowany na białej liście podatników VAT.

- Strony ustalają, że datą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowi formularz ofertowy Wykonawcy.

§ 8

- Zamawiający ustanawia do osobę do współpracy z Wykonawcą  ………………………... tel. ……

- Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie  ......, tel. .....

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej określonej w § 7 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi  odpowiedzialność.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej określonej w § 7 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową w wysokości 0,5% ceny umownej  określonej w § 7 ust.2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % ceny umownej określonej w § 7 ust.2 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kary umowne obliczane są przez Zamawiającego i mogą być potrącane z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 10

Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

2)	zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy,

3)	Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

4)	Wykonawca przerwał realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień,

5)	Wykonawca nie będzie wykonywał należycie swoich obowiązków wynikających 
z umowy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek sporządzenia (w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy), szczegółowego protokołu inwentaryzacji usług w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

5.	Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 11

W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 9 ust. 1 pkt 4, Zamawiający zleci wykonanie usług innemu Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę niniejszej umowy.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

- W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w wyniku obowiązywania niniejszej umowy strony poddają pod kognicję Sądu właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: