KANCELARIA

PREZESA RADY MINISTRÓW

RM-111-55-19

UCHWAŁA Nr 58/2019

Rady Ministrów

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Rozbudowa wraz z modernizacją

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Celem Programu jest poprawa warunków kształcenia, możliwość rozwoju kadr medycznych na najwyższym poziomie oraz podniesienie poziomu świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem kompleksowości leczenia przy wykorzystaniu medycznych wdrożeń innowacyjnych z równoczesną racjonalizacją ponoszonych kosztów.

§ 2. Okres realizacji Programu ustala się na lata 2019-2025.

§ 3. 1. Wykonawcą Programu jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako

inwestor.

2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4. 1. Wartość kosztorysowa Programu wynosi 593 891 tys. zł, w tym:

- nakłady z budżetu państwa – 592 098 tys. zł, w tym:

- środki własne Inwestora – 1 793 tys. zł.

2. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w poszczególnych latach wyniosą:

- 2019 r. – 70 tys. zł, w tym:

środki własne Inwestora – 70 tys. zł;

- 2020 r. – 10 814 tys. zł, w tym:

budżet państwa – 10 814 tys. zł;

środki własne Inwestora – 0 tys. zł;

- 2021 r. – 20 316 tys. zł, w tym:

budżet państwa – 20 135 tys. zł;

środki własne Inwestora – 181 tys. zł;

- 2022 r. – 114 902 tys. zł, w tym:

budżet państwa – 114 231 tys. zł;

środki własne Inwestora – 671 tys. zł;

- 2023 r. – 127 553 tys. zł, w tym:

budżet państwa – 126 987 tys. zł;

środki własne Inwestora – 566 tys. zł;

- 2024 r. – 137 777 tys. zł, w tym:

budżet państwa – 137 777 tys. zł;

środki własne Inwestora – 0 tys. zł;

- 2025 r. – 182 459 tys. zł, w tym:

budżet państwa – 182 154 tys. zł;

środki własne Inwestora – 305 tys. zł;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/