|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** ***Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) - faza 3* [OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | 1. W projekcie przewiduje się szkolenia, brak natomiast wskaźników dotyczących szkoleń:  - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (K/M),  - Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (K/M).  2.Brak wartości bazowej wskaźnika rezultatu „Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych”. Podano, iż wartość wskaźnika wyniesie 8 tys. – w przypadku modernizacji e-usług (w kolejnym projekcie), należy podać także wartość bazową wskaźnika. W takim przypadku należy ją wliczyć do wartości docelowej (która powinna być wartością netto).  Proszę także o uzasadnienie wartości tego wskaźnika (8 tys.) – jaki typ użytkowników jest tu wliczony. | Proszę o uzupełnienie i korektę. | Ad. 1 Uwaga została uwzględniona. W OZPI zostanie dodany wskaźnik dot. liczby pracowników objętych wsparciem szkoleniowym  Ad. 2 Wartość wskaźnika referuje do nowych e-usług, wskazanych w rozdz. 2.2. W związku z tym wartość wskaźnika bazowego została podana jako 0.  Uzasadnienie do 8 tys.: Jest to liczba osób korzystających z udostępnianych e-usług, o których mowa w rozdz. 2.2. |
| **2** | **MFiPR** | 2.2 Udostępnione e-usługi | Brak podanych usług A2A (w pkt 2.1 podano, że będzie ich 20).  Ponadto dwie usługi: 4. Informacje o programach profilaktycznych dla pacjentów w IKP oraz 5. Informacje dla pacjentów o ośrodkach zapewniających diagnostykę i terapię określonych chorób rzadkich wymagają analizy, czy są to usługi jakie mają być wdrażane w działaniu 2.1 FERC. Usługami są sprawy, które obywatel, czy przedsiębiorca chce lub powinien załatwić w danym podmiocie. Wymaga to wnioskowania o uzyskanie jakiegoś dokumentu, uprawnienia, itp. Dostęp do informacji, o ile nie wymaga takiego wnioskowania, nie jest usługą. | Proszę o uzupełnienie o usługi A2A oraz analizę listy e-usług i ewentualną poprawę wskaźników. | Liczba nowych reguł do weryfikacji nieprawidłowości/ nadużyć, podobnie jak poniżej sformułowana uwaga, nie jest to e-usługa. W pkt 2.1 nazwa wskaźnika została zmieniona.  Uwaga zostanie uwzględniona. Nazwy tych dwóch usług zostaną zmienione. W ramach projektu będą dostarczane 2 e-usługi - jedna dotycząca profilaktyki, druga chorób rzadkich). |
| **3** | **MC** | 3. Kamienie milowe | Zalecenie opracowania w pierwszej fazie realizacji projektu  szczegółowego harmonogramu uwzględniającego przyrostowy sposób  realizacji projektu oraz zastosowane metody zapewnienia  cyberbezpieczeństwa każdego z systemów oraz całej Platformy P1. | Proszę o analizę i korektę  Opisu założeń. | Zalecenie zostanie przeanalizowane  na etapie opracowania  dokumentacji projektowej (Studium  Wykonalności). Zweryfikowana  zostanie możliwość opracowania  harmonogramu uwzględniającego  przyrostowy sposób realizacji  projektu. |
| **4** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji  aplikacji. | Należy doprecyzować architekturę rozwiązania w zakresie  szczegółowych przepływów danych pomiędzy systemami P1  modyfikowanymi w ramach projektu a NFZ. | Proszę o analizę i korektę  Opisu założeń. | W OZPI przedstawiamy architekturę  systemu który budujemy w ramach  projektu. Nie opisujemy zmian po  stronie NFZ.  Dodatkowo, szczegółowy opis  przepływów nie może być częścią  dokumentacji dostępnej publicznie  (OZPI) ze względu na krytyczny  charakter systemu P1. |
| **5** | **MC** | Uwaga dodatkowa | Z uwagi na krytyczność rozwiązań, zasadnym jest rozważenie  uzyskania dojrzałości organizacyjnej Beneficjenta zgodnie z normą ISO  22301. | Proszę o analizę sugestii. | Dla naszych usług kluczowych –  mamy wdrożoną m.in. Politykę i  strategię ciągłości działania CeZ,  Plany ciągłości działania P1 oraz  Procedurę kopii bezpieczeństwa P1,  regularne testy odtworzeniowe,  raporty dot. spełnienia wymagań  SLA w zakresie funkcjonowania  usług.  Ponadto, CeZ rozważa możliwość  przystąpienia do uzyskania  certyfikacji normy 22301 i w tym  celu planuje dalsze działania  polegające m.in. na zwiększeniu |