|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”*** *(wnioskodawca Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | Zmieniono planowaną datę zakończenia realizacji projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |
|  | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W wierszu „planowany termin osiągnięcia” zmieniono daty. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „rzeczywisty termin osiągnięcia” dla kamienia milowego „Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30% zrekonstruowanych materiałów filmowych”  podano informację, że data została wpisana omyłkowo, czy ta informacja jest nadal aktualna? | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamieni milowych „Realizacja postepowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenie" oraz „Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia” wskazano status "osiągnięty” bez podania data rzeczywistego osiągnięcia kamienia milowego. | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie uzupełnienia informacji o rzeczywistą datę osiągnięcia kamieni milowych. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie "wartość osiągnięta od początku realizacji projektu" dla wskaźników pn.:   * "Liczba podmiotów, które udostępniły online informacje sektora publicznego” * „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierają-cych informacje sektora publicznego” * „Liczba utworzonych API” * „Liczba baz danych udostępnionych poprzez API” wykazano wartość 0, podczas gdy powiązany z nim kamień milowy pn. "Realizacja postepowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenie" oraz „Podpisanie umów z wykonawcami i do-stawcami prac oraz wyposażenia” ma status "osiągnięty". | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |