|  |
| --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** ***KRMC projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”*** |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1.** | **GUS** | Załącznik nr 2 lp. 4 kolumna Termin realizacji | Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) termin realizacji projektu został wydłużony o 9 m-cy. | Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 31/03/2022 r. |  |
| **2.** | **GUS** | Załącznik nr 2 lp. 5 kolumna Termin realizacji | Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej termin realizacji projektu został wydłużony o 3 m-ce. | Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 30/06/2022 r. |  |
| **3.** | **GUS** | Załącznik nr 2 lp. 6 kolumna Termin realizacji | Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu WROTA STATYSTYKI termin realizacji projektu został wydłużony o 3 m-ce. | Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 28/02/2023 r. |  |