| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn.” Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Źródło finansowania | Proszę o poprawienie błędnie zamieszczonej informacji: Jest: budżet państwa – 24. | Zmiana zapisu na: Część budżetowa - 27. Informatyzacja. |
| 2 | MC | 2. Postęp finansowy | Beneficjent w tabeli wartość środków wydatkowanych wykazał wartość 18,64 %. - zgodnie z wnioskiem o płatność za okres do 31.12.2018 oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 18.01.2019 r wartość środków wydatkowanych do 31.12.2018 wynosi 2 667 111,30 PLN, tj. 30,78%. | Proszę o zweryfikowanie danych i korektę zapisów raportu. |
| 3 | MC | 3. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Wskaźnik „1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego” zawiera dwa różne planowane terminy osiągnięcia. | Proszę o zweryfikowanie danych i korektę zapisów raportu. |
| 4 | MC | 3. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Wartość wskaźnika „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” wykazana w raporcie wynosi 7,2. Wartość wskaźnika zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 2,7. | Proszę o poprawienie wskaźnika „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” na wartość 2,7. |
| 5 | MC | E-usługi A2A, A2B, A2C | W opisie zmian zamieszczono informację o stanie aktualnym oraz stanie projektowanym. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „o ile w okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi, należy je wskazać i uzasadnić”. Opis zmian powinien przedstawiać wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany w stosunku do zakresu planowanej e-usługi. | Proszę o weryfikację informacji i korektę zapisów raportu. |