|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych.** | Wyjaśnienia wymaga informacja przedstawiona dla pkt 3 wartości środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „*W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość* ***wydatkowanych kwalifikowalnych*** *poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych*”. W przedstawionym raporcie wykazano „% wartość wydatkowanych **niekwalifikowalnych** poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych” co jest niezgodne z instrukcją wypełnienia. | Proszę o ponowną analizę i korektę raportu. | Poprawiono informację przedstawioną w pkt. 1 i 3 |
| **2** | **MC** | **2. Postęp finansowy. Wartość środków zaangażowanych.** | W raporcie wskazano niższa wysokość środków zaangażowanych 33,38 % niż wartość środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu w kolumnie wartość środków zaangażowanych „*Należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu*”. Zatem zaangażowanie środków nie powinno być niższe niż wydatkowanie. | Proszę o ponowną analizę i korektę. | Przedstawiona wartość dotyczyła środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz planów środków zaangażowanych na wynagrodzenia, nie uwzględniono już poniesionych wydatków.  Dokonano korekty zapisów w raporcie. |
| **3** | **MC** | **6. Produkty końcowe projektu.** | W ramach produktów końcowych projektu powinny zostać wskazane „*wszystkie produkty projektu (w tym w szczególności systemy, rejestry, API itd.)*” nie wymienione w 4 i 5 raportu. Z informacji przedstawionych w kamieniach milowych i wskaźnikach wynika, iż jednym z produktów projektu jest „zmodernizowany system informatyczny ZRK”, którego uruchomienie planowane jest na 06-2020 r. | Proszę o korektę. | Uwzględniono Zmodernizowany SI ZRK wśród produktów w pkt. 6. Raportu |