| Nazwa projektu dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn. System Rejestracji Broni (SRB) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko MSWiA |  |
| 1. | NDAP | Pkt 5.1 | W punkcie dotyczącym ryzyk wpływających na realizację projektu wskazano ryzyko dotyczące braku możliwości wydatkowania kwoty zaplanowanej na budowę systemu w 2019 r. ze względu na wejście w życie ustawy z dniem 1 sierpnia 2019 r., zaś jako sposób zarządzania ryzykiem wskazano nowelizację ustawy w zakresie finansowania budowy systemu. Jednocześnie w punkcie 6 dotyczącym otoczenia prawnego wskazano, że Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DZ.U z 2019 r. poz. 1214), nie wymaga zmian. | Uzupełnienie pkt 6 dotyczącego otoczenia prawnego w zakresie koniecznych zmian w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DZ.U z 2019 r. poz. 1214). |  | Dodatkowym sposobem zarządzenia ryzykiem związanym z finansowaniem projektu jest wnioskowanie o środki UE. Wnioskodawca składa Opis Założeń Projektu Informatycznego jedynie w celu ubiegania się o te środki. Wprowadzenie do dokumentu proponowanej zmiany mogłoby prowadzić do błędnego wniosku, że podstawy prawne systemu informatycznego nie zostały opracowane. Treść uwagi nie powoduje konieczności modyfikacji dokumentu. |
| 2. | NDAP | Pkt 7.3 | W punkcie dotyczącym przyjętych założeń technologicznych nie wskazano założeń technologicznych dotyczących budowy Systemu Rejestracji Broni. | Uzupełnienie powyższego punktu przyjęte założenia technologiczne dla System Rejestracji Broni. |  | Punkt 7.3 jest opcjonalny, zatem zostanie uzupełniony na etapie Studium Wykonalności. Treść uwagi nie powoduje konieczności modyfikacji dokumentu. |